**Numer sprawy 1/07/2020/B**  Warszawa, dnia 29.07.2020 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 **w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 5 350 000 € na zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części**

**I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego**

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

tel. (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50
www.igbmazovia.pl
sekretariat@igbmazovia.pl

8.00 **–** 16.00 od poniedziałku do piątku

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zawarte
w dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do następującej kategorii osób:

1. wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
3. pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
4. członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia.

W świetle powyższego Administrator informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO pozyskiwanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 22 328 60 01, sekretariat@igbmazovia.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ibgmazovia.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
4. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr 1/07/2020/B,
5. archiwizacyjnych.
6. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
7. w przypadku celu określonego w pkt 3a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.),
8. w przypadku celu określonego w pkt 3b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.).
9. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
	* + 1. upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze.
			2. osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych.
10. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
11. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
12. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
13. osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
14. Dane osobowe będą przechowywane:
15. przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
16. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
17. w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
18. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w szczególności brakiem oceny złożonej oferty i zawarcia umowy na realizację zamówienia.

**Informacje ogólne**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie <https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf> oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 w związku z art. 99 – 101a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „Pzp”.

**III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia**

1. **Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego**

„Umowa ramowa na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części”.

Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano-montażowych i budowlano-remontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w tym w szczególności w budynkach służb porządku publicznej i użyteczności społecznej, z przewagą robót wykonywanych w obiektach resortu sprawiedliwości.

**Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:**

***CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1:*** *„Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego”.*

***CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2:*** *„Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. zachodniopomorskiego, woj. kujawsko-pomorskiego i woj. lubuskiego”.*

***CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3:*** „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. podkarpackiego i woj. małopolskiego”.

**2. Przedmiot i zakres robót dla wszystkich części zamówienia:**

Opis przedmiotu zamówienia stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót, których spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla następujących robót budowlanych:

* robót ogólnobudowlanych,
* instalacji sanitarnych,
* instalacji elektrycznych (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą)
1. **Informacja o terenie budowy:**

Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku publicznego i użyteczności społecznej, z przewagą obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i zakłady karne).

Zamawiający przewiduje realizację robót w konkretnych miejscach, zgodnie z wprowadzonym podziałem na 3 części, jak niżej:

1) dla *Części Zamówienia Nr 1* w obiektach znajdujących się w obrębie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w szczególności w miejscowościach:

Gdańsk, Wejherowo, Starogard Gdański, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Elbląg, Braniewo, Iława, Olsztyn, Działdowo, Szczytno, Barczewo, Kamińsk, Dubliny, Kikity.

2) dla *Części Zamówienia Nr 2* w obiektach znajdujących się w obrębie województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego, w szczególności w miejscowościach: Międzyrzeczu, Szczecinie, Goleniowie, Gorzowie Wielkopolskim, Nowogardzie, Stargardzie, Słońsku, Płotach, Koszalinie, Słupsku, Czarnem, Starych Bornych, Wierzchowie, Dobrowie, Ustce, Opatówku, Złotowie, Szczecinku, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Grudziądzu, Koronowie, Potulicach, Włocławku, Strzelewie, Czersku, Chojnicach, Toruniu.

3) dla *Części Zamówienia Nr 3* w obiektach znajdujących się w obrębie województw podkarpackiego i małopolskiego, w szczególności w miejscowościach: Rzeszów, Dębica, Jasło, Łupków, Medyka, Przemyśl, Chmielów, Uherce Mineralne, Jabłonki, Moszczaniec, Średnia Wieś, Kraków, Kielce, Nowy-Sącz, Nowy Wiśnicz, Pińczów, Tarnów, Tarnów-Mościce, Trzebinia, Wadowice.

**4. Definicje i pojęcia.**

* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
* Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub z właściwymi przepisami prawnymi;
* Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); inwentaryzacja powykonawcza
* Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych i odbieranych robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru, Projektantem;
* Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę media w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej w zakresie dystrybucji i sprzedaży mogły być dostarczone;
* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami, legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego oraz posiadająca upoważnienie Wykonawcy do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu;
* Inspektor Nadzoru - osoba wskazana przez Zamawiającego pełniąca funkcję inspektora nadzoru na terenie budowy w ramach określonego zamówienia jednostkowego.
* Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez komisję składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
* Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy;
* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, jest to osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
* Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę.
* Odbiór robót - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy roboty zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji;
* Instalacje wewnętrzne – to instalacje elektryczne i teletechniczne, sanitarne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, sprężonego powietrza, związane z obiektem budowlanym;
* Sieci - urządzenia sanitarne, elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza;
* Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, sprężonego powietrza,
* Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów.

Skróty użyte w opracowaniu:

CPV – Wspólny Słownik Zamówień

Pzp – Prawo Zamówień Publicznych

**5. Wymagania dotyczące wykonania robót.**

Podstawowy zakres wykonywanych robót uzależniony jest od poszczególnych zleceń jednostkowych i obejmuje w zależności od Zadania następujące roboty:

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

**45000000-7** **–** Roboty budowlane

**45100000-8** **–** Przygotowanie terenu pod budowę

**45200000-9** – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**45300000-0** **–** Roboty instalacyjne w budynkach

**45400000-1** **–** Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**45500000-2** – Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

**44000000-0** – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

**44111000-1 –** Materiały budowlane

**44112200-0 –** Wykładziny podłogowe

**44112300-1 –** Przegrody

**44170000-2 –** Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi

**44190000-8 –** Różne materiały budowlane

**44220000-8 –** Stolarka budowlana

**44300000-3 –** Kabel, drut i podobne wyroby

**44410000-4 –** Materiały konstrukcyjne

**44480000-8 –** Różny sprzęt gaśniczy

**44500000-5 –** Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

**44600000-6 –** Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły

**44800000-8 –** Farby, lakiery i mastyksy

**45110000-1 –** Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

**45210000-2 –** Roboty budowlane w zakresie budynków

**45223000-6 –** Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

**45223800-4 –** Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

**45260000-7 –** Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

**45261000-4 –** Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

**45262000-1 –** Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe

**45311200-2 –** Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

**45320000-6 –** Roboty izolacyjne

**45330000-9 –** Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

**45440000-3** – roboty malarskie i szklarski,

**45450000-6** – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,

**45453000-7** - roboty remontowe i renowacyjne,

**45453100-8** - roboty renowacyjne,

**50700000-2** – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych,

**51700000-9**- usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego,

[**71000000-8 -** Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/)

[**71200000-0 -** Usługi architektoniczne i podobne](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-i-podobne-8077/)

[**71300000-1 -** Usługi inżynieryjne](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-8097/)

**71320000-7**- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

[**71500000-3 -**Usługi związane z budownictwem](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zwiazane-z-budownictwem-8226/)

[**71600000-4 -** Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-testowania-technicznego-analizy-i-konsultacji-technicznej-8234/)

[**71700000-5 -** Usługi nadzoru i kontroli](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-i-kontroli-8255/)

[**92522000-6 -** Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochrony-obiektow-i-budynkow-historycznych-9356/)

Powyższe roboty należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, w tym w szczególności z zastosowaniem obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz innych dokumentów i ustaleń technicznych prowadzonych w trakcie trwania inwestycji.

**6. Materiały i sprzęt.**

Wykonawca do realizacji robót objętych umowami realizacyjnymi będzie stosował materiały określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz określone przez Zamawiającego w trakcie narad i koordynacji. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego materiału i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów oraz sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami prawa.

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii
i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru na piśmie lub wpisie do dziennika budowy.

**7. Wymagania dotyczące środków transportu.**

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

**8. Wymagania dotyczące obmiaru robót.**

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się na podstawie dokumentacji budowy, sporządzonej na placu budowy i ujmuje w Księdze obmiaru. Obmiaru dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

**9. Odbiór robót.**

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. Do odbioru końcowego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów i urządzeń oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego strony sporządzą protokół.

1. **Wymóg zatrudniania na umowę o pracę**
	1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych (minimum 10 pracowników) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonych do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia przy wykonywaniu wszystkich prac związanych z przygotowaniem jednostkowego zlecenia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
	2. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia jednostkowego.
	3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w pkt 10.1. Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.
	4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 10.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 pkt 7 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1 czynności.
2. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie pięcioma Wykonawcami **odrębnie na każdą część**, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.** **Zamawiający wymaga złożenia oferty odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia.**
6. **Podwykonawstwo**
	* 1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.
		2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
		3. Za czynności podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne.
		4. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom ze wskazaniem firm tych podwykonawców .
7. Wykonawca ma możliwość wystawienia i przesłania faktury VAT z wyszczególnieniem produktów, ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty vat, netto i brutto na **Platformę Elektronicznego Fakturowania**, na której Zamawiający posiada konto:

 **Rodzaj adresu PEF** –NIP 5222967596

 **Numer Adresu PEF** – 5222967596

## IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **24** **miesiące** licząc od dnia podpisania umowy.

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

**O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki:**

**1. Nie podlegają wykluczeniu:**

1. o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuację ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5,6 i 8 Pzp tj. wykluczy Wykonawcę:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 złotych,
3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 2,
4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

* + 1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - nie dotyczy
		2. Zdolności ekonomicznej i finansowej:

 W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:

 Wykazali, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

 - min. 1 000 000,00 zł dla części 1 i 2

 - min. 500 000,00 dla części 3

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny dokument powinna obejmować sumę gwarancyjną na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części.

W przypadku wygaśnięcia ważności w/w dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia aktualnego.

 W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

* + 1. Zdolności technicznej lub zawodowej: (*Część IV, roz. C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1a JEDZ)*

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. trzech robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

1 000 000,00 zł brutto dla części 1 i 2

300 000,00 zł brutto dla części 3

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

4) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 831) wraz z oświadczeniem w sprawie posiadania wymaganych uprawnień, zgodnie z ***Załącznikiem Nr 12 do SIWZ,*** jedną osobą dla każdej branży budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane:

1. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego,
2. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie robót elektrycznych,
4. w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych – **NIE DOTYCZY CZĘŚCI 3**

*UWAGA*

***A.*** *Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 782) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2019, poz.831).*

***B.*** *Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.*

***C****. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020, poz.220).*

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

**VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

1. Do **oferty** wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu ( **JEDZ**) *wg wzoru określonego w* ***Załączniku Nr 2 do SIWZ*** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu*. Wykonawca wypełnia JEDZ wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej UZP i rozdziału IX SIWZ.*
	1. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o zatrudnieniu osadzanych i osób niekaranych, zgodnie z **Załącznikiem nr 11 do SIWZ.**
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
7. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
8. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
9. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w odpowiedniej części JEDZ oraz w formularzu ofertowym
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
12. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców.
13. **Zamawiający dopiero przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę (art. 24aa ust.1 PZP), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
	1. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony (wraz z dowodem opłacenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum

 - min. 1 000 000,00 zł dla części 1 i 2

 - min. 500 000,00 zł dla części 3

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części, polisa lub inny dokument powinna obejmować sumę gwarancyjną na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części.

W przypadku wygaśnięcia ważności w/w dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia aktualnego.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

* 1. potwierdzających spełnienie warunków określonych w rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ, poprzez złożenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia - trzech robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż

- 1 000 000,00 zł brutto dla części 1 i 2

- 300 000,00 zł brutto dla części 3

3.3. potwierdzających spełnienie warunków określonych w rozdziale V ust. 2 pkt 4) SIWZ poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z ***Załącznikiem Nr 12 do SIWZ.***

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem jednej osoby dla każdej branży budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane:

1. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego,
2. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie robót elektrycznych,
4. w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych - NIE DOTYCZY CZĘŚCI 3

**3.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:**

1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na wzorze stanowiącym ***Załącznik Nr 7 do SIWZ***;
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy na wzorze stanowiącym ***Załącznik Nr 8 do SIWZ***;
7. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności na wzorze stanowiącym ***Załącznik Nr 9 do SIWZ***
8. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w [ustawie](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1533959&full=1) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) na wzorze stanowiącym ***Załącznik Nr 10 do SIWZ.***

3.4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (***Załącznik Nr 3 i 3A do SIWZ***), które określają w szczególności:

* 1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.
	2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia.
	3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.
	4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

3.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3.4

3.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawiania dokumentów wymienionych w ust. 3.4, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

1. Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej lub miniPortalu, oświadczenie ( ***Załącznik Nr 4 do SIWZ***) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. W przypadku podmiotów zagranicznych do dokumentów zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
5. Oświadczenia, o których mowa w wymienionych w pkt 7 Rozporządzeniach - dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6. Dokumenty, o których mowa w wymienionych w pkt 7 Rozporządzeniach - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn zm.)

**VII. Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów jakie muszą Wykonawcy złożyć wraz z ofertą:**

* + - 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz stanowiący ***Załącznik Nr 1A-1C* do SIWZ odrębnie dla danej części.**
			2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (dokument ustanawiający pełnomocnika, złożony w oryginale z zachowaniem formy elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
			3. Oświadczenie o zatrudnieniu osób osadzonych i osób niekaralnych (**wg *Załącznika Nr 11***).
			4. Dokumenty dołączone do oferty, których złożenia nie wymaga Zamawiający nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

**VIII. Forma dokumentów**

* + - 1. Oświadczenia Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
			2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej.
			3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
			4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
			5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
			6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
			7. W przypadku, wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej lub pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
			8. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
			9. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
			10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

**IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem ***dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy: MIGB, adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).***  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. ~~.~~[[1]](#footnote-1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,* rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz* Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. *zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania muszą być skierowane z zachowaniem formy określonej w pkt. 1.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://www.igbmazovia.pl/pl/>, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje stronie internetowej <https://www.igbmazovia.pl/pl/>.
8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub procedury należy zachować formę określoną w Rozdz. IX pkt 1 lub pkt. 2 SIWZ lub kierować na adres e-mail m.kocot@igbmazovia.pl lub adresy wskazane w rozdziale X.

**X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

1. Irmina Gogulska- w sprawie przedmiotu zamówienia, e-mail: i.gogulska@igbmazovia.pl
2. Marta Kocot– w sprawie procedury przetargowej m.kocot@igbmazovia.pl

**XI. Wymagania dotyczące wadium**

* + - 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium **przed terminem składania ofert** w wysokości

- Część 1 - 500 000,00 zł

- Część 2 - 500 000,00 zł

- Część 3 - 100 000,00 zł.

* + - 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz.299).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale oraz obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, iż skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest poprzez załączenie pliku do oferty za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu / nie dotyczy SWIFT/BIC /.
7. Wadium powinno zostać złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją.
8. **Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności w skutek zwrotu dokumentu gwarancji.**
9. Wadium wnoszone w pieniądze należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego **Nr rachunku: 20 1130 1017 0020 1458 9320 0002.**

7. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: **dotyczy przetargu – Numer Sprawy 1/07/2020/B, „Część …”.**

8. Zwrot wadium; zatrzymanie wadium

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp,
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8 pkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
8. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
9. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## XII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem ***Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*** dostępnego na ePUAP ***(nazwa odbiorcy: MIGB, adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie)***  i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, xlsx, pdf. lub innych formatach dopuszczonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z oferta UZASADNIENIA, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenie za nieprawidłowe, informacje te mogą zostać odtajnione.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
5. Wskazane jest, aby błędne zapisy były poprawione poprzez skreślenie błędnej kwoty lub tekstu,

ponowne wpisanie kwoty lub tekstu właściwego oraz złożenie podpisu przez upoważnionego

przedstawiciela bądź przedstawicieli Wykonawcy.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Na zawartość oferty składa się wypełniony formularz ofertowy stanowiący ***Załącznik Nr 1A- 1C (odpowiednio do części) do SIWZ, odrębnie dla danej Części.***
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zatrudnieniu osób osadzonych i osób niekaralnych (wg ***Załącznika Nr 11***) oraz Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
3. Do oferty zaleca się dołączyć Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.
4. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi być ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszyscy członkowie podmiotu występującego wspólnie muszą udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.
2. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe, certyfikaty, strony www itp.) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych (Oferty) z napisem „Informacje i dokumenty poza ofertą”.
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o

której mowa w pkt 10, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłącznie dokumentu stanowiącego wadium), nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), albo przez podwykonawcę.
4. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść będzie identyczna w stosunku do wzorów dokumentów określonych w SIWZ oraz odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ oraz warunkom określonym w Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zawierające w szczególności: określenie charakteru jaki mają zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie czy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do wiadomości publicznej.

**XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać zgodnie z  opisem określonym w Rozdz. I „Informacje ogólne” **.**

2.  Termin składania ofert upływa w **04.09. 2020 r.** **godz.** **10.00.** Oferty złożone na platformie e-Puap po tym terminie lub przesłane z pominięciem wytycznych wynikających z Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu nie będą analizowane przez Zamawiającego (a przesłane w wersji papierowej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania).

3.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **Mazowiecka Instytucja Gospodarki  Budżetowej MAZOVIA,** ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, sala konferencyjna w dniu **04.09.2020 r. godz. 11:00**  poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

5.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty

**XV. Opis sposobu obliczenia ceny**

* + - 1. Oferta musi zawierać cenę określoną **za cały przedmiot zamówienia w danej Części**, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- cenę bez podatku VAT (netto),

- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

3. Za cenę oferty będzie się uważać łączną cenę za cały przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy.

6. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

**XVI. Opis** **kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Cenę oferty proszę podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Oferta musi zawierać wartość ceny ofertowej oraz parametry bazy kosztowo – cenowej przyjętej do kosztorysowania zamówienia.**

1. **Sposób określenia wartości parametrów bazy kosztowo-cenowej.**

**Baza kosztowo-cenowa** przyjęta do określenia wartości ceny ofertowej oraz kosztorysowania robót budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia składa się z następujących parametrów:

* + 1. **kosztorysowa stawka (średnia) robocizny w skali kraju (roboty ogólnobudowlane –remontowe) [R] w zł/r-g,**
		2. **wysokość** wskaźnika **narzutu kosztów pośrednich [ Kp ] od (R, S)** w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwych dla okresu liczonego na dzień złożenia ofert),
		3. wysokość wskaźnika **narzutu zysku [ Z ] od (R, S),** w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwych dla okresu liczonego na dzień złożenia ofert),
		4. **wysokość** wskaźnika narzutu **kosztów zakupu materiałów[Kz] od M**, w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwych dla okresu liczonego na dzień złożenia ofert).

Baza kosztowo-cenowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

**Baza kosztowo-cenowa może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości jej parametrów.**

Parametry bazy kosztowo-cenowej muszą być podane w sposób określony w ***Załączniku Nr 1A-1C do SIWZ (odpowiednio do części).***

1. **Kryteria oceny ofert**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych
w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 punktów (100% = 100 pkt).

Kryterium Waga (%):

1. Kosztorysowa stawka robocizny (średnia) w skali kraju (roboty ogólnobudowlane – remontowe) **[R]** w zł/r-g **– 55%**,
2. Wartość wskaźnika narzutu kosztów pośrednich **[ Kp ]** od (R, S) – **5%**
3. Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku **[ Z ]** od (R, S) **– 5%**
4. Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów **[ Kz ]** od M **– 5%**
5. Doświadczenie Kierownika Budowy –5%
6. Okres rękojmi na roboty budowlane –25%
	* + 1. Punkty za kryterium „kosztorysowa stawka robocizny [R]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość ofertowa najtańszej stawki robocizny [ R ]

----------------------------------------------------------------- x 55 = liczba punktów

Wartość stawki robocizny [ R ] badanej oferty

Wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0 do aktualnej średniej stawki robocizny netto opublikowanej w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych -remontowych w skali kraju właściwych dla okresu oceny ofert.

* + - 1. Punkty za kryterium „wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [ Kp ]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość ofertowa najmniejszego wskaźnika [ Kp ]

----------------------------------------------------------------- x 5 = liczba punktów

Wartość wskaźnika [ Kp ] badanej oferty

Wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych -remontowych właściwych dla okresu złożenia ofert.

* + - 1. Punkty za kryterium „wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [ Z ]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość ofertowa najmniejszego wskaźnika [ Z ]

------------------------------------------------------------------ x 5 = liczba punktów

Wartość wskaźnika [ Z ] badanej oferty

Wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych -remontowych właściwych dla okresu złożenia ofert.

* + - 1. Punkty za kryterium „wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [ Kz ]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość ofertowa najmniejszego wskaźnika[ Kz ]

--------------------------------------------------------------------------------- x 5 = liczba punktów

Wartość wskaźnika [ Kz ] badanej oferty

Wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych-remontowych właściwych dla okresu złożenia ofert.

* + - 1. Punkty za kryterium *„doświadczenie kierownika budowy”* zostaną przyznane wg. niżej wymienionej punktacji:

|  |  |
| --- | --- |
| Doświadczenie kierownika budowy  | Liczba punktów  |
| doświadczenie poniżej 2 lat | 1 pkt |
| doświadczenie 2-5 lat | 2 pkt |
| doświadczenie 6-10 lat | 3 pkt |
| doświadczenie 11-15 lat | 4 pkt |
| doświadczenie powyżej 15 lat | 1. pkt
 |

6.Punkty za kryterium *„rękojmia na roboty budowlane”* zostaną przyznane wg. niżej wymienionej

 punktacji:

|  |  |
| --- | --- |
| Rękojmia na roboty budowlane  | Liczba punktów  |
| 24 miesiące  | 0 pkt |
| 36 miesięcy i więcej  | 25 pkt |

Suma liczby punktów za poszczególne kryteria stanowić będzie ocenę końcową.

W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1.Niezwłocznie po dokonanym wyborze Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zamieści na stronie internetowej

3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru istotnych postanowień umowy stanowiący ***Załącznik Nr* 5 do SIWZ**. Przyjęcie istotnych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

**XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

* 1. Zamawiający zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie udzielenia zamówienia, którego przedmiot będzie objęty umową ramową.
	2. Zamawiający określi wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób jego wniesienia i zwrotu zgodnie z przepisami art. 147 – 151 Pzp, w zaproszeniu do składania ofert skierowanym do wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.
	3. W przypadku decyzji Wykonawcy o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył dokument sporządzony na podstawie Wzoru gwarancji należytego wykonania kontraktu stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru istotnych postanowień umowy

**XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**

Wzór istotnych postanowień umowy ***Załącznik Nr 5*** specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

**XXI. Załączniki**

Załącznik Nr 1A-1C-Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2-JEDZ

Załącznik Nr 3 i 3A-Wzór zobowiązania i oświadczenia

Załącznik Nr 4- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5- Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 6- Identyfikator postępowania / Klucz publiczny

Załącznik Nr 7- Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Załącznik Nr 8- Oświadczenie Wykonawcy w sprawie przesłanek z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9- Oświadczenie Wykonawcy w sprawie uiszczania podatków, płat lub składek

Załącznik Nr 10- Oświadczenie Wykonawcy w sprawie powinności wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Załącznik Nr 11- Oświadczenie o zatrudnieniu osób osadzonych i osób niekaranych

Załącznik Nr 12- Wykaz osób i oświadczenie

Warszawa, dnia 29.07.2020 r.

 …………………………………………

 *Pieczęć imienna i podpis*

 *Dyrektora IGB MAZOVIA*

 ***Załącznik Nr 1A do SIWZ***

 Formularz ofertowy

**FORMULARZ OFERTOWY**

**„Część 1 ”**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko i/lub nazwa(firma) Wykonawcy |
| Adres wykonawcy:Kod, miejscowość, województwo, kraj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nr telefonu: | Nr faksu: |
| URL: http:// | adres skrzynki ePUAP:  |
| Organ rejestrowy: | Rejestr nr: |
| NIP Nr: | REGON Nr: |
| Bank: | Nr rachunku: |

**Identyfikator postępowania:** 05fb60f0-7a1c-43b0-b161-3bd14f1f8915

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na **zawarcie umowy ramowej na** *„Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego***,** oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy **1/07/2020/B** zwaną dalej „SIWZ”, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w roz. III SIWZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Baza kosztowo – cenowa przyjęta do kosztorysowania zamówienia – zleceń jednostkowych:**1. kosztorysowa stawka robocizny (roboty ogólnobudowlane remontowe) [ R ]

wyrażona jako dodatnia liczba do dwóch miejsc po przecinku (stawka zgodna z aktualnymi średnimi stawkami opublikowanymi w zeszytach SECOCENBUD w skali kraju, właściwa dla okresu złożenia oferty)\_\_\_\_\_\_\_1. wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego, wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty \_\_\_\_\_\_
2. wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego, wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] od M, w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. doświadczenie kierownika budowy

 (należy podać w latach) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. okres rękojmi na roboty budowlane (należy podać w miesiącach)
 |  ............... zł / r-g netto .............. %   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_............... % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_................ %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ …………………….. lat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ……………………... miesięcy  |

1. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**Informacja Wykonawcy:** ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Zamierzam/ nie zamierzam\*\* powierzyć część zamówienia określoną w rozdziale III ust. 1 SIWZ podwykonawcy\*\*\*:

 *(wymienić części zamówienia i firmy podwykonawców realizujących je)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

1. Akceptujemy istotne postanowienia umowy (wg *Załącznika Nr 5 do SIWZ*)
2. Czujemy się związani ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ.
3. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z rozdziałem I niniejszej SIWZ w zakresie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.**
4. Załącznikami do naszej niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferta została złożona na ………. ponumerowanych stronach.
2. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? tak/nie\***\***
3. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

……………………..……………., tel. ………………., faks ……………., e-mail ..…………….

imię i nazwisko (W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

11.W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**12.Numer konta Wykonawcy, na które miałoby być przelane wynagrodzenie:**

………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………, dnia……………r. |  …………………………………………………  |
|  |  |
| Miejscowość |  Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) |

**\* Należy wpisać**

\*\* **Niepotrzebne skreślić**

\*\***\*** **UWAGA:** w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - zaleca się wpisać **„nie dotyczy”**

 ***Załącznik Nr 1 B do SIWZ***

 Formularz ofertowy

**FORMULARZ OFERTOWY**

**„Część 2 ”**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko i/lub nazwa(firma) Wykonawcy |
| Adres wykonawcy:Kod, miejscowość, województwo, kraj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nr telefonu: | Nr faksu: |
| URL: http:// | adres skrzynki ePUAP:  |
| Organ rejestrowy: | Rejestr nr: |
| NIP Nr: | REGON Nr: |
| Bank: | Nr rachunku: |

**Identyfikator postępowania:** 05fb60f0-7a1c-43b0-b161-3bd14f1f8915

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na **zawarcie umowy ramowej na** *„Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. zachodniopomorskiego, woj. kujawsko-pomorskiego i woj. lubuskiego”.***,** oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy **1/07/2020/B** zwaną dalej „SIWZ”, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w roz. III SIWZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Baza kosztowo – cenowa przyjęta do kosztorysowania zamówienia – zleceń jednostkowych:**1. kosztorysowa stawka robocizny (roboty ogólnobudowlane remontowe) [ R ]

wyrażona jako dodatnia liczba do dwóch miejsc po przecinku (stawka zgodna z aktualnymi średnimi stawkami opublikowanymi w zeszytach SECOCENBUD w skali kraju, właściwa dla okresu złożenia oferty)b) wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego, wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego, wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] od M, w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. doświadczenie kierownika budowy

 (należy podać w latach) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. okres rękojmi na roboty budowlane (należy podać w miesiącach)
 |  ............... zł / r-g netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.............. %  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ............... % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_................ %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ……………………….. lat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ …………………….miesięcy  |

1. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**Informacja Wykonawcy:** ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Zamierzam/ nie zamierzam\*\* powierzyć część zamówienia określoną w rozdziale III ust. 1 SIWZ podwykonawcy\*\*\*:

 *(wymienić części zamówienia i firmy podwykonawców realizujących je)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
2. Akceptujemy istotne postanowienia umowy (wg *Załącznika Nr 5 do SIWZ*)
3. Czujemy się związani ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ.
4. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z rozdziałem I niniejszej SIWZ w zakresie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.**
5. Załącznikami do naszej niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferta została złożona na ………. ponumerowanych stronach.
2. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? tak/nie\***\***

10.W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

……………………..……………., tel. ………………., faks ……………., e-mail ..…………….

imię i nazwisko (W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

11.W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**12.Numer konta Wykonawcy, na które miałoby być przelane wynagrodzenie:**

………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………, dnia……………r. |  …………………………………………………  |
| Miejscowość | **OFERTA MUSI BYĆ OPATRZONA KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM** |
|  |

**\* Należy wpisać**

\*\* **Niepotrzebne skreślić**

\*\***\*** **UWAGA:** w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - zaleca się wpisać **„nie dotyczy”**

 ***Załącznik Nr 1 C do SIWZ***

 Formularz ofertowy

**FORMULARZ OFERTOWY**

**„Część 3”**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko i/lub nazwa(firma) Wykonawcy |
| Adres wykonawcy:Kod, miejscowość, województwo, kraj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nr telefonu: | Nr faksu: |
| URL: http:// | adres skrzynki ePUAP:  |
| Organ rejestrowy: | Rejestr nr: |
| NIP Nr: | REGON Nr: |
| Bank: | Nr rachunku: |

**Identyfikator postępowania:** 05fb60f0-7a1c-43b0-b161-3bd14f1f8915

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na **zawarcie umowy ramowej na** *„Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. podkarpackiego i woj. małopolskiego”* oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy **1/07/2020/B** zwaną dalej „SIWZ”, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w roz. III SIWZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Baza kosztowo – cenowa przyjęta do kosztorysowania zamówienia – zleceń jednostkowych:**1. kosztorysowa stawka robocizny (roboty ogólnobudowlane remontowe) [ R ]

wyrażona jako dodatnia liczba do dwóch miejsc po przecinku (stawka zgodna z aktualnymi średnimi stawkami opublikowanymi w zeszytach SECOCENBUD w skali kraju, właściwa dla okresu złożenia oferty)b) wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego, wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego, wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] od M, w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba od 0% do **aktualnych średnich** narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych – remontowych właściwa dla okresu złożenia oferty

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. doświadczenie kierownika budowy

 (należy podać w latach) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. okres rękojmi na roboty budowlane (należy podać w miesiącach)
 |  ............... zł / r-g netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.............. %  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ............... % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_................ %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ……………………….. lat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ …………………….miesięcy  |

1. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**Informacja Wykonawcy:** ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Zamierzam/ nie zamierzam\*\* powierzyć część zamówienia określoną w rozdziale III ust. 1 SIWZ podwykonawcy\*\*\*:

 *(wymienić części zamówienia i firmy podwykonawców realizujących je)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
2. Akceptujemy istotne postanowienia umowy (wg *Załącznika Nr 5 do SIWZ*)
3. Czujemy się związani ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ.
4. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z rozdziałem I niniejszej SIWZ w zakresie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.**
5. Załącznikami do naszej niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferta została złożona na ………. ponumerowanych stronach.
2. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? tak/nie\***\***

10.W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

……………………..……………., tel. ………………., faks ……………., e-mail ..…………….

imię i nazwisko (W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

11.W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**12.Numer konta Wykonawcy, na które miałoby być przelane wynagrodzenie:**

………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………, dnia……………r. |  …………………………………………………  |
| Miejscowość | **OFERTA MUSI BYĆ OPATRZONA KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM** |
|  |

**\* Należy wpisać**

\*\* **Niepotrzebne skreślić**

\*\***\*** **UWAGA:** w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - zaleca się wpisać **„nie dotyczy”**

***Załącznik Nr 3 do SIWZ***

*Wzór zobowiązania*

…………………………………… …………………, dnia ……………

 (pieczęć Wykonawcy) (miejscowość)

**PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW**

**DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW**

**NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**na podstawie art. 22a ust. 2 Pzp**

……………………………………………………………………………………………..,

(imię i nazwisko / nazwa firmy - podmiotu zobowiązującego się)

**oświadczam, że zobowiązują się do oddania Wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………………..,

(nazwa Wykonawcy)

**do dyspozycji:**

………………………………………………………………………………………………….……….

(wskazać zasoby niezbędne do realizacji zamówienia)

…………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

**jako niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.**

……………………………………………

 **ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

**PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

***Załącznik Nr 3A***

*Wzór oświadczenia*

…………………………………… …………………, dnia

 (pieczęć Wykonawcy) (miejscowość)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE:**

1. Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.

2. Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia.

3. Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.

4. Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

Podstawa prawna §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.).

……………………………………………………………………………………………..,

(nazwa Wykonawcy)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH:** |  | **Nazwa innego podmiotu****z adresem** |
| 1 | Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu |  |  |
| 2 | Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia |  |
| 3 | zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  |  |
| 4 | czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. |  |

 ………………………………………………

 **ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

**PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

**UWAGA**

**ZAŁACZNIK TEN WYKONAWCA SKŁADA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 3 USTAWY PZP**

***Załącznik Nr 4 SIWZ***

.....................................

 *pieczęć Wykonawcy*

**O ś w i a d c z e n i e**

**o przynależności do grupy kapitałowej**

Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części, Numer Sprawy *1/07/2020/B*** zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oświadczamy, że: nie należymy\* / należymy\* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t j. Dz. U. z 2019, poz. 369).

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej).

………………… dnia, 2020- …… - …… …….................................................................

 **ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

**Lista podmiotów**

**należących do tej samej grupy kapitałowej**

**(dot. złożenia ofert przez Wykonawców należący do tej samej grupy kapitałowej)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu z adresem | Uwagi |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

…………………………………..…………

 **ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

***Załącznik Nr 5 do SIWZ***

*Istotnie postanowienia umowy*

**WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

Umowa ramowa na podwykonawstwo w robotach budowlanych zawarta w dniu……………………………..2020 roku pomiędzy:

Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000373652 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5222967596, Regon 142732693 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, reprezentowanym przez:

Arkadiusza KARBOWIAKA - Zastępca Dyrektora,

Jarosław Rzepecki - Główny Księgowy

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………

każdy z osobna zwany WYKONAWCĄ a łącznie zwanymi dalej WYKONAWCAMI

**§ 1**

1. Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwana dalej Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesiące od daty jej podpisania.

**§ 2**

Celem niniejszej umowy ramowej jest określenie ogólnych warunków realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy tj. podwykonawstwo w robotach budowlanych.

Łączna wartość zamówień jednostkowych w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie przekracza kwoty ……………….. euro netto, tj……….……….. złotych netto.

**§ 3**

1.Zamawiający w miarę swoich potrzeb będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, udzielając w tym celu zleceń jednostkowych, w oparciu o umowy jednostkowe uszczegółowiające przedmiot zlecenia i zasady ich realizacji określone w niniejszej umowie.

2.Przed każdym jednostkowym zleceniem Zamawiający przeprowadzi procedurę określoną w art. 101a ustawy, o której mowa w § 1 ust.1.

**§ 4**

1.Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2.Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, złoży zgodnie z procedurą określoną w art. 101a ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, ofertę na realizację zlecenia jednostkowego na zasadach określonych niniejszą umową ramową i załączoną do umowy ramowej ofertą cenową.

3.Wykonawca oświadcza, że zrealizuje każde zlecenie jednostkowe udzielone na zasadach określonych niniejszą umową ramową.

4.Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych (minimum 10 pracowników) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonych do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia przy wykonywaniu wszystkich prac związanych z przygotowaniem jednostkowego zlecenia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia jednostkowego.

5.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

6.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

7.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni możliwość wykonywania pracy przy realizowaniu zamówienia jednostkowego osobom pozbawionym wolności wskazanym przez Zamawiającego oraz zapewni im odzież roboczą i transport, a ponadto zapłaci Zamawiającemu równowartość wydatków, jakie ten poniósł na zatrudnienie tych osób powiększone o kwotę należnego podatku VAT.

8.Zamawiający może – według swego wyboru – wezwać Wykonawcę przed wykonaniem zamówienia jednostkowego, do przedłożenia polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę każdorazowo określoną dla tego zlecenia jednostkowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Zamawiający może – według swego wyboru – wezwać Wykonawcę przed podpisaniem umowy na wykonanie jednostkowego zamówienia, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych dla tego zlecenia jednostkowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.Wykonawca oświadcza, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w celu realizacji zlecenia jednostkowego przed podpisaniem umowy na realizację danego zlecenia wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych dla tego zlecenia jednostkowego.

11.W przypadku decyzji Wykonawcy o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył dokument sporządzony na podstawie Wzoru gwarancji należytego wykonania kontraktu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

12.W przypadku uchylania się od obowiązku zawarcia umowy jednostkowej, Zamawiający może rozwiązać umowę ramową z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

13. Niedopuszczalne jest odstąpienie od pertraktacji w sprawie zamówienia jednostkowego bez konsekwencji odszkodowawczych. Strony postanawiają także, że niedopuszczalne jest renegocjowanie tych warunków umowy zamówienia jednostkowego, które zostały już uzgodnione.

14.Wykonawca oświadcza, że określając cenę ofertową na realizację zlecenia jednostkowego zastosuje składniki bazy kosztowo – cenowej nie wyższe niż podane przez siebie w ofercie do postępowania poprzedzającego zawarcie umowy ramowej.

15.Składniki, o których mowa w ust. 14 mogą być podwyższone lub obniżone pod rygorem nieważności tylko w drodze pisemnego aneksu do umowy ramowej, z tym, że waloryzacja składników bazy kosztowo – cenowej będzie odbywała się w oparciu o procentowy roczny wskaźnik GUS dotyczący robót budowlanych.

16.Ceny materiałów zakupionych i wbudowanych przez Wykonawcę nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w „Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego ”SEKOCENBUD” w danym kwartale.

17.W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. W takim przypadku Zamawiającemu przysługiwać będzie 7 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu. W terminie 7 dni od dnia zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu jej poświadczonej za zgodność kopii wraz z oświadczenie podwykonawcy o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.

18.Postanowienia ust. 17 nie naruszają praw i obowiązków wynikających z art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

19.Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje się odpowiednio do zmian umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą oraz do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, o której mowa w ust. 17.

20.W przypadku podpisania umowy ramowej z członkami Konsorcjum, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do niniejszej umowy kserokopię umowy Konsorcjum, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

21.Oferta sporządzona przez Wykonawcę na realizację zlecenia jednostkowego winna w szczególności zawierać cenę ryczałtową lub kosztorys ofertowy w przypadku rozliczenia kosztorysowego powykonawczego, termin realizacji i okres gwarancji.

22.Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zlecenia jednostkowego:

1) będzie wykonywał zlecenie z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa obowiązujących w czasie i miejscu jego realizacji, w szczególności zlecenie wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną i dokumentacja projektową dotycząca danego zlecenia jednostkowego. Zastosowane materiały winny spełniać warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,

2) ponosić będzie odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie jego przedmiotu,

3) ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy jednostkowej przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy,

4) przed rozpoczęciem realizacji zlecenia zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

5) ponosić będzie koszty eksploatacji (opomiarowanie pobieranych mediów),

6) przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracuje plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodni go z Zamawiającym,

7) zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy na zasadzie ryzyka od chwili przejęcia placu budowy,

8) zapewni nadzór nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) – osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego,

9) zapewni dozór ppoż. w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu,

10) okazywać będzie wszelkie dokumenty związane z wykonaniem niniejszej umowy każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego (tj. osoby wskazanej przez Zamawiającego pełniącej funkcję inspektora nadzoru na terenie budowy w ramach określonego zamówienia jednostkowego).

11) zgłaszać będzie inspektorowi nadzoru do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające,

12) zgłosi roboty objęte zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczyć będzie w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu),

13) doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót.

**§ 5**

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) udostępnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej,

2) wskazania osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru na terenie budowy w ramach określonego zamówienia jednostkowego

3) udostępnienia dziennika budowy do korespondencji z Wykonawcą,

4) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.

**§ 6**

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru zadania przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. wynikających z wymagań inwestora, Zamawiający może żądać dłuższego terminu gwarancji, pod rygorem nie udzielenia zlecenia jednostkowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Do gwarancji stosuje się przepisy kodeksy cywilnego o gwarancji a do obowiązków Wykonawcy obowiązki gwaranta.

**§ 7**

1.W przypadku stwierdzenia niestarannego lub nienależytego wykonywania zobowiązań umowy Wykonawca, po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, niezwłocznie usunie nieprawidłowości. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego wynikających z rękojmi.

2.W zakresie odpowiedzialności za mienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (braki w majątku zamawiającego, zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku m.in. nieprawidłowego wykonywania czynności) prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające, którego wyniki będą podstawą do materialnego wyrównania szkody.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz szkody powstałe przy wykonywaniu robót.

**§ 8**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone umową dla zlecenia jednostkowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy. W razie zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, a w przypadku zaangażowania dalszych podwykonawców – także tym podmiotom.

2.Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w każdej umowie jednostkowej zawartej na podstawie niniejszą umowy ramowej do dokonania wpłaty za przedmiot tych umów jednostkowych będzie zgodny z tym umieszczonym na wykazie elektronicznym prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.). W przypadku niezgodności rachunku, lub nieujawnienia rachunku bankowego na wykazie elektronicznym, o którym mowa wyżej, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać płatność do czasu umieszczenia rachunku przez Wykonawcę na tymże wykazie. W takim przypadku Wykonawcy nie będą się należały odsetki za opóźnienie w zapłacie.

3.Warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych bez zastrzeżeń.

4.W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Wykonawcę jego podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia wymagalności faktury przedstawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany poinformować o tym Wykonawcę i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5.Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku nieuiszczenia przez podwykonawców zapłaty ich podwykonawcom, jeżeli zawarli oni zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

**§ 9**

1.Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

2.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i jest dokonywane w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności je uzasadniającej.

3.Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie stanowi podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za okres pozostały do zakończenia umowy przez Stronę odstępującą.

4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1)1 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu robót objętych danym zleceniem.

2)20 % zamówienia jednostkowego brutto, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a)dwukrotnego nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wykonania prac objętych danym zleceniem,

b)dwukrotnego nie przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, wstępnej kalkulacji robót, objętych danym zleceniem.

3)1 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4)20 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

5)20 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

6)1 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie realizacji umowy lub w okresie rękojmi za wady,

7)10% wartości zamówienia jednostkowego brutto za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez wykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – za każdy stwierdzony przypadek.

5.Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 9 ust. 4 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przekroczyła kwotę 20 % wartości zamówienia jednostkowego brutto.

6.Jeżeli wysokość poniesionych przez Zamawiającego szkód w związku z realizacją zamówienia jednostkowego będzie wyższa niż wysokość naliczonych kar umownych Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które uniemożliwiają realizację Umowy.

8. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

**§ 10**

Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1)wykorzystywania przez Wykonawcę mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem, bądź dokonania zniszczeń tego mienia. Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot zamówienia.

2)W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy; kary umowne określone w § 9 ust. 3 nie mają w tym wypadku zastosowania.

3) W razie konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy jednostkowej .

**§ 11**

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje umowę jednostkową w sposób niezgodny z nią, bądź w istotny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.

**§ 12**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz na zasadach opisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji,

e. zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w lit. d,

2) zmiany wartości umowy wskazanej w § 2, w związku z zastosowaniem rozliczenia powykonawczego poszczególnych umów jednostkowych i rozbieżności pomiędzy ofertami a rozliczeniami końcowymi z tych umów, przy założeniu, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w niniejszej umowie.

3) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

a. siłą wyższą - rozumianą, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości,

b. w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

c. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady, powodzie),

d. trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn nie zależnych od obu Stron umowy,

e. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,

f. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

g. koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową,

h. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

4) jakości lub innych parametrów materiałów, zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub przedłużającym się okresem ich dostawy na plac budowy (dłuższym niż przewidywał Zamawiający w wytycznych SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń);

b. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: - zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót

c. poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;

d. pojawieniem się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: - zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakości robót; - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;

e. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

f. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidywanych rozwiązań groziło nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, z uwagi na przedłużający się, w stosunku do przewidywanego przez Zamawiającego, proces dostarczenia materiałów i urządzeń na plac budowy;

g. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; i. zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe obiektu będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji;

5) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

6) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą

 7) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: - konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, -wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, -konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, -w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w §4 pkt. 15 do 18.

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego:

- projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika ona ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, a w odniesieniu do materiałów niewystępujących ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów.

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bierze się pod uwagę zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

**§ 13**

1.Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118 z póź. zm.).

2.Wykonawca oświadcza, że posiada status: mikro/ małego/ średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118 z póź. zm.) dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118 z póź. zm.).

**§ 14**

Osoby wyznaczone do współdziałania w ramach realizacji umowy:

a) Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

b) Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………

**§ 15**

Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 16**

 ***KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWY - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ***

1. **Zamawiający** oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez **Wykonawcę** jako osoby do kontaktu/ koordynatorzy/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibgmazovia.pl
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1., będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Dane będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Umowy w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.
10. Wykonawcy w celu realizacji postanowień Umowy zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 1 *(jeśli dotyczy).* Zawarcie umowy określonej w zdaniu poprzednim jest warunkiem przekazania danych przez Zamawiającego.

***KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWY - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ***

1. **Zamawiający** oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych **Wykonawcy**.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ibgmazovia.pl
3. Dane osobowe Wykonawcy, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO, jedynie w celu niezbędnym do wykonania i rozliczenia Umowy w kategorii danych identyfikacyjnych, finansowych i kontaktowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa.
5. Dane osobowe Wykonawcy, będą przetwarzane przez okres  wykonania Umowy oraz w skazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w tym z uwzględnieniem obowiązków archiwizacyjnych oraz praw związanych z dochodzeniem roszczeń.
6. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Zamawiającego o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
7. Wykonawcy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.

**§ 17**

Umowę niniejszą sporządzono w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**§ 18**

Integralną część niniejszej umowy stanowią oferty Wykonawców.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

**Załącznik do umowy**

Oznaczenie gwaranta

Pieczęć nagłówkowa

**GWARANCJA**

**NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU**

**NR …………………….**

Dla:

Mazowiecka Instytuacja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

u. Kocjana 3, \_\_\_ Warszawa, zwanego dalej: „Beneficjentem Gwarancji”.

1. …………………………….., z siedzibą w ……………., ul. ………………, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym ……………., …..Wydział ………….. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………, wysokość kapitału akcyjnego ………………. zł, członkowie zarządu: ……………………………

reprezentowane na podstawie …………………………………….. przez:

1. …………………………..,
2. ……………………………,

Zwane dalej: „Gwarantem”,

działając na zlecenie firmy …………………… z siedzibą: ………………….., NIP: ……………., REGON: …………….. (zwanego dalej: „Zobowiązanym”) niniejszym gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę kwoty jakiej zażąda Beneficjent Gwarancji, nie większej niż …………………….. zł (słownie: …………………….) z tytułu …………………(np. kar umownych, którymi zostanie obciążony Zobowiązany, bądź też z tytułu odszkodowania z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania przez Zobowiązanego umowy z dnia …………... nr \_\_\_\_\_\_\_ dotyczącej ……………….), albo z tytułu wszelkich innych należności, jakie w związku z zawarciem bądź wykonaniem albo niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem tej umowy przysługiwać będą Beneficjentowi Gwarancji według jego oceny.

1. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta a każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty.

Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od …………….. do ………………. (okres ważności gwarancji). Przez ważność gwarancji rozumie się okres czasu, w którym Beneficjent gwarancji może wystąpić z żądaniem wypłaty z gwarancji. Za datę wystąpienia z żądaniem wypłaty z gwarancji rozumie się także datę nadania przez Beneficjenta Gwarancji pisma z żądaniem w polskim urzędzie pocztowym.

1. Zapłata przez Gwaranta kwoty, o której mowa w pkt 1 nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia nadania przez Beneficjenta Gwarancji listem poleconym pisemnego żądania wypłaty wraz z oświadczeniem, iż Zobowiązany nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z umowy, bądź – że jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej albo innych należności przypadających Beneficjentowi gwarancji.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 musi zostać podpisane przez:
3. osobę pełniącą funkcję Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA albo
4. osobę upoważnioną przez osobę pełniącą funkcję Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA. W takim przypadku do żądania należy dołączyć kopię pełnomocnictwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę.
5. Prawa wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez pisemnej zgody Gwaranta.
6. Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla Beneficjenta Gwarancji.

***Załącznik Nr 7 do SIWZ***

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

*„****Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części*** *”*

Nr sprawy 1/07/2020/B

oświadczam, że **WYDANO / NIE WYDANO \***

wobec *………………………………………………………………….. (oznaczenie Wykonawcy)* tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Miejsce i data ..............................................

 …...............................................................................

 **ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

*(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)*

\* niepotrzebne skreślić***Załącznik Nr 8 do SIWZ***

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „***Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części*** *”*

Nr sprawy 1/07/2020/B

oświadczam, że **WYDANO / NIE WYDANO \***

wobec *………………………………………………………………….. (oznaczenie Wykonawcy)* prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Miejsce i data ..............................................

 …...............................................................................

 **ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

 *(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)*

***Załącznik Nr 9 do SIWZ***

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„***Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części*** *”*

Nr sprawy 1/07/2020/B

oświadczam, że **WYDANO / NIE WYDANO \***

wobec *………………………………………………………………….. (oznaczenie Wykonawcy)* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku zaznaczenia opcji „WYDANO” należy wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej………………………………..., datę wydania…………………….., opisać czego dotyczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Miejsce i data ..............................................

 …..............................................................................

 **ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

*(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)*

\* niepotrzebne skreślić

***Załącznik Nr 10 do SIWZ***

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„***Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części*** *”*

Nr sprawy 1/07/2020/B

oświadczam, że **ZALEGAM / NIE ZALEGAM \***

z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

Miejsce i data ..............................................

 …...............................................................................

**ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

*(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)*

\* niepotrzebne skreślić

***Załącznik Nr 11* do SIWZ**

Wzór oświadczenia o zatrudnieniu

 osadzonych i osób niekaranych

**OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OSADZONYCH I OSÓB NIEKARANYCH**

**Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy 1/07/2020/B
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 5 350 000 euro na Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych,** oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz firmy:

..............................................................................................................................................................,

1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość wykonywania pracy przy realizowaniu zamówienia jednostkowego osobom pozbawionym wolności, wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewni im odzież roboczą i transport, a ponadto zapłaci Zamawiającemu równowartość wydatków, jakie ten poniósł na zatrudnienie tych osób powiększone o kwotę należnego podatku VAT.
2. Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego - w celu realizacji zadania jednostkowego - zatrudnię osoby niekarane i przedstawię dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego warunku.

…………..……, dnia ………..2020

...................................….......…………………………

**ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

 ***Załącznik Nr 12 do SIWZ***

.....................................

 *pieczęć wykonawcy*

**WYKAZ OSÓB**

**WRAZ Z OŚWIADCZENIEM W SPRAWIE POSIADANIA**

**WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ**

1. **WYKAZ OSÓB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane kwalifikacje** | **Posiadane kwalifikacje zawodowe / nr i rodzaj uprawnień** | **Doświadczenie zawodowe** | **Wykształcenie**  | **Zakres wykonywanych czynności** | **Informacja****o podstawie do dysponowania tymi osobami** |
| Uprawnienia budowlanew specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego | Pan/Pani………………………………….………….…………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Pan/Pani………………………………….………….…………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie robót elektrycznych | Pan/Pani………………………………….………….…………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych **(uwaga nie dotyczy części 3)** | Pan/Pani………………………………….………….…………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |

............................., dnia ....... ..... . 2020 r.

 .....................................................

**ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

1. **OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ**

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

Miejscowość, data: …………………………… 2020- ……. - ……..

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy:…………………………………………………………………………

 .....................................................

**ZAŁĄCZNIK** **MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM**

 **PODPISEM ELEKTRONICZNYM**

1. Ewentualnie adres e-mail wskazany w pkt 9. [↑](#footnote-ref-1)