Wołów, 01.07. 2021r.

**Istotne postanowienia umowy**

1. Wykonanie przyłączenia telekomunikacyjnego do nieruchomości Zakładu Produkcyjnego Wołów w technologii FTTH.
2. Wykonawca opracuje i wykona projekt techniczny przebiegu kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej oraz uzyska wymagane zgody na instalację kabla światłowodowego.
3. Wykonawca opracuje dokumentację oraz instalację kabla światłowodowego w terminie do 100 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi dostępu do Internetu na podstawie odrębnej umowy, którą zawrze z zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych licząc od podpisania protokołu odbioru instalacji kabla światłowodowego.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi Internetu Światłowodowego o następujących parametrach:
	1. minimalna przepustowość 300/300 Mbit/s.
	2. stały publiczny adres IP
	3. minimalna gwarantowana przepustowość = 99% prędkości deklarowanej.
	4. SLA – 3h w godzinach pracy Wykonawcy (czas reakcji na zgłoszenie i czas naprawy –dotyczy awarii urządzeń dostępowych etc. zainstalowanych zarówno po stronie zamawiającego lub dostawcy).
6. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń na posesji (obiekcie) Zamawiającego, które stanowi jednocześnie miejsce dostarczania usługi dostępu do Internetu Zamawiającemu, jest zakończenie kablowe, włączenie z przełącznicą, umieszczone w pomieszczeniu serwerowym Zakładu Produkcyjnego Wołów, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów.
7. Umowa na świadczenia usługi dostępu do Internetu zostanie zawarta na minimum 24 miesiące.
8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani przedpłat na wykonanie zamówienia
9. Zamawiający dopuszcza możliwość rozdzielania płatności :

1) za wykonanie światłowodu

2) za usługę dostępu do internetu ( sukcesywnie w okresie trwania umowy)