Załącznik Nr 2

UMOWA

zawarta w dniu …………………. 2023 roku w Łodzi pomiędzy:

Skarbem Państwa - Zakładem Karnym Nr 1 w Łodzi z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 54, 91-612 Łódź, NIP 728-10-86-651, reprezentowanym przez: mjr Tomasz Pustelnika – Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………..

- ……………........…………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostosowane ogrodzenia zewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi”, nr postępowania DKW 2233…...….…...….. – zawarto pomiędzy stronami umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać za wynagrodzeniem prace montażowe elementów zabezpieczeń techniczno-ochronnych ogrodzenia zewnętrznego oraz dachu budynku szatni w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi zgodnie z „Opisem Przedmiotu Zamówienia”,  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  (dalej zwane „robotami montażowymi”).

- Roboty montażowe, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań związanych z koniecznością bieżącego funkcjonowaniem obiektu Zamawiającego.  Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zachować odpowiednie warunki BHP w czasie realizacji prac objętych przedmiotem umowy oraz możliwość bezpiecznego przemieszczania się po terenie Zamawiającego zarówno pieszych jak i pojazdów mechanicznych realizujących usługi dostawy do poszczególnych budynków na terenie jednostki.

§ 2

- Materiały będące przedmiotem montażu wymienione w pkt. 1.3 Opisu przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany do zakupu we własnym zakresie  pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 1.4. Opisu przedmiotu zamówienia.  Wynagrodzenie za materiały określone w pkt. 1.4. Opisu przedmiotu zamówienia zostało uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust.1 Umowy.

- Zastosowane przez Wykonawcę materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje oraz być prawidłowe oznaczone - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza zgodnie z :

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1213) i jej aktami wykonawczymi,

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.), w tym mając na uwadze art. 10 ustawy, i jej aktami wykonawczymi.

- Najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót montażowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust. 2.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z użycia przez niego materiałów niewłaściwych lub niespełniających wymagań określonych w ust. 2 lub zawierających wady fizyczne lub prawne. Wykonawca zapewnia, że zastosowane przez niego materiały będą nowe i nie będą pochodziły z rozbiórek lub z serii wycofanych z produkcji. W przypadku zaś materiałów zapewnianych zgodnie z umową przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z nimi i niezwłocznie zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Brak zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawcy uznawany będzie jako  uznanie przez Wykonawcę przekazanych materiałów za odpowiednie i adekwatne do zastosowania w wykonywanych pracach montażowych.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do tego że:

- roboty montażowe wykonane zostaną zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, w tym wskazanymi w § 2 ust. 2 Umowy, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie,

- ustali z Zamawiającym sposób realizacji prac montażowych w zakresie przyjętych technik i sposobów montażu konstrukcji stalowych do istniejących elementów infrastruktury budowlanej, zastosowania technicznych rozwiązań pomocniczych w postaci rusztowań, dźwigów, wysięgników, itp.

- niezwłocznie po zawarciu umowy przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym i przedłoży mu do zatwierdzenia harmonogram prowadzenia prac zawierający co najmniej informacje na temat: terminu rozpoczęcia prac, terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac wraz z wskazaniem rejonu i wykorzystywanych w tym zakresie technicznych rozwiązań pomocniczych w postaci rusztowań, dźwigów, wysięgników, itp.

- zapewni na terenie prac montażowych warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

- teren prac montażowych będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dla prac objętych niniejszą umową przygotuje i będzie prowadził stosowną dokumentację, w tym: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i inne dokumenty – w zakresie w jakim konieczność ich prowadzenia będzie wymagana przepisami prawa budowlanego,

- wykona prace niezbędne do zabezpieczenia elementów infrastruktury budowlanej przed zniszczeniem na skutek działania czynników środowiskowych w związku z montażem  elementów objętych umową,

- teren prac oraz tereny sąsiadujące będą utrzymywany w należytym porządku, po każdym dniu roboczym Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania i uprzątnięcia miejsca prowadzonych robót montażowych i terenu sąsiadującego, a po zakończonych pracach montażowych zobowiązuje się doprowadzić teren prac montażowych oraz teren sąsiadujący do stanu uporządkowania co najmniej sprzed rozpoczęcia robót. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest także do wywozu i utylizowania odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niedopełnienie swoich obowiązków, jak również
za szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu Umowy - w tym w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich - wynikające z jego działania i zaniechania oraz działania i zaniechania jego pracowników i osób przy pomocy których umowę realizuje lub którym wykonywanie jej powierza.

- Koszt zabezpieczenia terenu prac  montażowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, w tym zapoznał się i znany jest mu stanem istniejącym przed wykonaniem prac montażowych oraz zapoznał się (i w całości je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada status przywięziennego zakładu pracy, prowadzonego jako przedsiębiorstwo państwowe albo instytucja gospodarki budżetowej, realizacja zamówienia związana jest z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności, a zasadnicza część działalności Wykonawcy  dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane.

- Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi (uwzględniając Oddział Zewnętrzny w Łodzi) przy realizacji przedmiotu umowy w stosunku do łącznej liczby osób bezpośrednio realizujących przedmiot umowy wyniesie nie mniej niż 30%, przy czym jednocześnie  liczba zatrudnionych osób pozbawionych wolności z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi (uwzględniając Oddział Zewnętrzny w Łodzi)  przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie mniejsza niż …… osoby. Liczba osób pozbawionych wolności zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi (uwzględniając Oddział Zewnętrzny w Łodzi) nie może być niższa niż wynikająca ze wskaźnika i minimalnej liczby, wskazanych w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania oraz okresowego raportowania Zamawiającemu (we wskazanych poniżej okresach sprawozdawczych) o liczbie zatrudnionych osób pozbawionych wolności przy realizacji przedmiotu umowy, ogólnej liczbie osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy i poziomie wskaźnika zatrudnienia osób pozbawionych wolności przy realizacji przedmiotu umowy. Dane, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w formie pisemnej za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie nie późniejszym niż do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, aż do zakończenia realizacji Umowy (za ostatni okres realizacji umowy, jeżeli nie objął on pełnego miesiąca - w terminie 5 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót montażowych objętych umową). Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich dodatkowych informacji i przedstawienia dokumentów, pozwalających zweryfikować wypełnienie przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust.6 powyżej.

- Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się (oraz zagwarantuje przestrzeganie i stosowanie się przez pracowników i współpracowników Wykonawcy) do przepisów obowiązujących na terenie jednostki Zamawiającego, w tym dotyczących wstępu i zasad poruszania się po jednostce, zabezpieczenia narzędzi, zakazu kontaktowania się z osobami osadzonymi, zakazu wnoszenia na teren jednostki przedmiotów niebezpiecznych i przedmiotów niedozwolonych, mając na uwadze ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności (oraz gwarantuje przestrzegania zachowania poufności przez pracowników i współpracowników Wykonawcy), także po zakończeniu realizacji Umowy,  wszelkich informacji pozyskanych w toku realizacji niniejszej Umowy oraz przed jej zawarciem, dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać pozyskane informacje wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia przez Strony na piśmie w trakcie współpracy również innych celów wykorzystywania informacji. Informacje zachowane zostaną w tajemnicy i nie będą ujawniane przez Wykonawcę innym osobom lub podmiotom bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak również nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do żadnych innych celów poza tymi, które zostały uzgodnione w trakcie współpracy pomiędzy Stronami. Informacje mogą zostać ujawnione przez Wykonawcę, gdy jest to wymagane od Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takim wymogu przed ujawnieniem informacji.

§ 4

- Roboty montażowe będące przedmiotem niniejszej Umowy zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie do  30 października 2023  r.

- Odbiór końcowy robót montażowych polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót montażowych w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót montażowych oraz gotowość do ich odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór końcowy nastąpi nie później niż 14 dnia od daty zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiającemu. Termin odbioru określi Zamawiający. Odbioru robót montażowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności kierownika robót Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury oraz kopie wykonanej dokumentacji, wraz z dodatkowym kompletem dla użytkownika. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót montażowych sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy przy czynności odbioru końcowego robót montażowych zostaną stwierdzone usterki/wady, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru robót montażowych, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych usterek/wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na okres dłuższy. Po usunięciu usterek/wad strony ponownie przystąpią do odbioru. Czas usuwania usterek/wad nie wpływa na ustalony termin zakończenia wykonywania prac objętych umową. W przypadku nie usunięcia usterek lub wad, we wskazanym terminie Zamawiający może niezależnie od innych uprawnień mu przysługujących na mocy umowy lub przepisów prawa powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku niesprzyjających warunków, których nie można było wcześniej przewidzieć, w tym wystąpienia niespodziewanych (mając na uwadze okres roku prowadzenia prac) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót remontowych będących przedmiotem Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może zostać wydłużony za pisemnym porozumieniem stron zgodnie z §12 ust.1 Umowy. Za okoliczność taką (niesprzyjające warunki) uzasadniającą wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy za porozumieniem stron, uznaje się również niezależny od Wykonawcy brak możliwości udostępnienia miejsca prac montażowych przez Zamawiającego spowodowany koniecznością zapewnienia prawidłowych warunków ochronnych na terenie jednostki Zamawiającego, jeżeli w tym czasie roboty montażowe, mając na uwadze przedmiot Umowy, nie mogą być prowadzone przez Wykonawcę na innym odcinku.

- Termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać również wydłużony za pisemnym porozumieniem stron zgodnie z §12 ust.1 Umowy w przypadku gdy z uwagi na wykonywanie robót zamiennych lub dodatkowych przyjętych do realizacji zgodnie z postanowieniami Umowy zakończenie realizacji przedmiotu Umowy we wskazanym w ust.1 terminie nie jest możliwe – o czas jaki jest niezbędny do przedłużenia realizacji Umowy z uwagi na rodzaj i charakter robót zamiennych lub dodatkowych.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy wskazanie oraz nieodpłatne udostępnienie zamykanego pomieszczenia służącego do składowania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- udział w komisjach i naradach technicznych dotyczących przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w trakcie realizacji niniejszej Umowy,

- zapewnienie we własnym zakresie sprzętu i narzędzi wymaganych do zrealizowania robót remontowych,

- przestrzeganie podczas prowadzonych prac przepisów bhp i p.poż. oraz wewnętrznych przepisów organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem jednostki Zamawiającego, zapewnienie odpowiedniego nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami montażowymi,

- protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz
z dokumentacją powykonawczą.

§ 6

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu Umowy będą: p. Michał Dziuba oraz p.  Marcin Maciejewski.

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu Umowy będzie
…………………………………………..………..

- Ewentualna korespondencja kierowana  przez Zamawiającego do Wykonawcy może być kierowana na adres poczty elektronicznej ……………………………………….

§ 7

  - Zamawiającemu będą przysługiwać od Wykonawcy kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach:

- w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia umownego brutto wskazanej w §8 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zrealizowaniu przedmiotu Umowy, nie więcej jednak z tego tytułu niż 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto wskazanej w §8 ust.1 Umowy;

- w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto wskazanej w §8 ust.1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu lub z powodu innych okoliczności za których odpowiedzialność ponosi Wykonawca bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający;

- 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek przez Wykonawcę w okresie rękojmi lub gwarancji, nie więcej jednak z tego tytułu niż 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto wskazanej w §8 ust.1 Umowy,

- w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie warunku zatrudnienia przy realizacji umowy osób pozbawionych wolności wskazanego w §3 ust.6 – w wysokości wynikającej z następującego wyliczenia: 1,5 x W x N x M; (gdzie: W – stanowi wysokość miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów; N – stanowi liczbę osób pozbawionych wolności, które nie zostały zatrudnione aby spełniony został wymóg zatrudnienia; M – liczbę miesięcy raportowanego okresu sprawozdawczego realizacji robót montażowych; gdy okres sprawozdawczy obejmuje  niepełny miesiąc uwzględnia się go proporcjonalnie, zaokrąglając do setnych części np. pół miesiąca to 0,50).

- Decyzję o naliczeniu kary umownej podejmie Zamawiający biorąc pod uwagę, w przypadku ich złożenia,  pisemne wyjaśnienia Wykonawcy, przedłożone w siedzibie Zamawiającego. Decyzja o naliczeniu kary umownej należy do Zamawiającego.

- Kary umowne wskazane w ust.1 podlegają łączeniu, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie może dochodzić Zamawiający z tytułów wskazanych w niniejszej umowie nie może przekroczyć łącznie 40% kwoty wynagrodzenia umownego brutto wskazanej w §8 ust.1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Prawo dochodzenia należnych Zamawiającemu kar umownych trwać będzie również po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy.

- Zamawiający uprawniony będzie do  odstąpienia od Umowy w przypadku:

- nie podjęcia prac lub przerwania prac przez Wykonawcę i nie podjęcia ich pomimo wezwania przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- zlecenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości robót montażowych będących przedmiotem Umowy innym podmiotom (podwykonawcom/y) bez zgody lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego lub wykonywania całości lub części robót montażowych będących przedmiotem Umowy przez dalszych/ego podwykonawców/ę bez zgody lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego;

- opóźnienia w wykonaniu robót montażowych, powodujących, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał je ukończyć w terminie wskazanym w § 4 ust. 1  Umowy;

- każdorazowo - w przypadku stwierdzenia nierealizowania przez Wykonawcę warunków umowy dotyczących obowiązku zatrudniania przy jej realizacji osób pozbawionych wolności w wysokości co najmniej przyjętego wskaźnika zatrudnienia lub liczby osób pozbawionych wolności i braku wypełnienia tego wymogu przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni lub nierealizowania przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w §3 ust.7 Umowy i braku jego zrealizowania pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do jego realizacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni;

- w przypadku osiągnięcia łącznego maksymalnego limitu kar umownych, o którym mowa w §7 ust.3 umowy;

- naruszenia innych istotnych obowiązków umownych lub wynikających z przepisów prawa  przez Wykonawcę, które to naruszenie przez Wykonawcę według rozsądnych przewidywań czyni niemożliwym realizację umowy zgodnie z usprawiedliwionymi oczekiwaniami Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  bez konsekwencji naliczania kar.

- Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 6, może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia odpowiednio: bezskutecznego upływu terminu z wezwania do podjęcia prac przez Wykonawcę (ust. 6 lit. a), dowiedzenia się przez Zamawiającego o powierzeniu wykonania całości lub części robót montażowych podmiotom trzecim lub ich wykonywania przez podmioty trzecie bez zgody lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego (ust.6 lit. b), poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o opóźnieniu w wykonywanych przez niego pracach, o którym mowa w ust 6 lit. c; bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (ust. 6 lit. d); naliczenia kary umownej powodujące osiągnięcie wskazanego limitu (ust. 6 lit e); stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia istotnych obowiązków przez Wykonawcę (ust. 6 lit f).

- Strony ustalają że przypadku odstąpienia od umowy będzie ono miało skutek na przyszłość co do niezrealizowanych robót montażowych do dnia odstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy strony sporządzą protokół zaawansowania i rozliczenia zrealizowanego do dnia odstąpienia przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają uprawnienia odstąpienia od umowy przez strony na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

§ 8

  - Tytułem zapłaty za realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  wynagrodzenie umowne w wysokości ….…….….…………..…. netto (słownie złotych: ….…….…..…….…….….…..…………….………....), tj. ……………………………………….. brutto (słownie złotych: ………………………………………………………….).

  - Ustalone wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym m.in.: koszty prac i robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu prac, utrzymania zaplecza i placu prac, koszty obsługi gwarancyjnej jak i jakiekolwiek koszty ogólne wynikające z wykonania przedmiotu umowy.

  - Zapłata ustalonego wynagrodzenia nastąpi na następujących zasadach:

- zapłata za wystawioną fakturę za wykonanie przedmiotu umowy, mając na uwadze ust.5,  nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

- za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku kiedy Wykonawca przy realizacji umowy korzystał z pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, mając na uwadze §10 Umowy, należność wynikająca z faktury zostanie uregulowana następująco:

- w całości przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę - jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie/a lub dokumenty, o których mowa w ust. 5 lit. b,

- w braku przedstawienia oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w lit. a, pomimo obowiązku wskazanego w ust. 5 lit b, Zamawiający będzie uprawniony według własnego wyboru do:

-    złożenia wynagrodzenia do depozytu sądowego. W przypadku złożenia wynagrodzenia do depozytu sądowego, złożenie będzie traktowane jak spełnienie przez Zamawiającego świadczenia. Koszty złożenia wynagrodzenia do depozytu obciążają Wykonawcę.

lub

- wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia do czasu przedstawienia oświadczenia/oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ust.5 lit. b. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy stanie się wymagalne nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu takich/takiego oświadczenia/oświadczeń lub dokumentów, gdy oświadczenia lub dokumenty  zostaną przedłożone na krócej niż 14 dni przed upływem terminu wskazanego w ust.3a. W sytuacji opisanej w niniejszym tirecie. Wykonawcy nie przysługuję jak i zobowiązuje się nie dochodzić względem Zamawiającego żadnych roszczenia w związku ze wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy na skutek nie przedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.5 lit. b.

lub

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność zapłaty w danym zakresie. Taka zapłata będzie traktowana  względem Wykonawcy jak spełnienie przez Zamawiającego świadczenia należnego Wykonawcy.

  - Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest:

- podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót montażowych będących przedmiotem umowy, przy czym warunkiem jego podpisania jest zakończenie realizacji całego zakresu robót montażowych objętych umową;

oraz

- przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczenia złożonego przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców (w przypadku korzystania z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, mając na uwadze §10 Umowy), mówiącego o tym, że Wykonawca/podwykonawca uregulował w całości wszystkie zobowiązania materialne względem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikające ze zrealizowania przez niego danego zakresu prac objętych niniejszą Umową lub przedstawienia innych dowodów potwierdzających zapłatę całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo z tytuł zrealizowania danego zakresu prac objętych niniejszą Umowy przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. Oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

  - Zamawiający uprawniony jest do zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

  - Wszelkie zobowiązania finansowe (w tym również podatkowe) zaciągnięte przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy w całości obciążają Wykonawcę.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania wybranych przez niego robót lub prac objętych umową w trybie jednostronnego oświadczenia woli z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość tych robót.

  - Wysokość wynagrodzenia za ewentualne konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy roboty zamienne/dodatkowe, uwzględniając ust. 10, zostanie ustalona na podstawie szczegółowych kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę przedłożonych Zamawiającemu i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

  - Ustala się niżej podany sposób zlecania robót zamiennych i dodatkowych:

- roboty zamienne Wykonawca realizuje na podstawie pisemnego protokołu konieczności; na te roboty zostanie sporządzony aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- roboty dodatkowe wymagane przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca realizuje na podstawie pisemnego protokołu konieczności; na te roboty zostanie sporządzony aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe ustalone zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem w ust. 9 niniejszego paragrafu; ceny materiałów należy przyjmować według średnich cen wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane będą roboty.

§ 9

  - Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu na zrealizowane roboty montażowe będące przedmiotem Umowy gwarancji jakości. Wykonawca  udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót montażowych objętych umową.

  - Gwarancja obejmuje także materiały, które zapewniał Wykonawca, wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

  - Wszelkie wady i usterki wykonanych robót montażowych lub ich skutki, w tym wady i usterki w robotach wynikające z zastosowanych materiałów lub dotyczące tych materiałów, ujawnione i zgłoszone w okresie obowiązującej gwarancji (a powstałe zarówno przed datą odbioru końcowego jak i po tej dacie) zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia do Wykonawcy. Celem braku wątpliwości strony ustalają, że usuwanie wad lub usterek będzie realizowane w miejscu wykonywania robót tj. w jednostce Zamawiającego (Oddział Zewnętrzny w Łodzi).

  - Usuwanie wad i usterek będzie następować poprzez naprawę (w tym poprawienie wadliwie wykonanych prac) lub wymianę (w szczególności wadliwych materiałów) w zależności od charakteru i rodzaju wad i usterek. W przypadku nie usunięcia usterek lub wad, we wskazanym w ustępie 3 powyżej terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko  Wykonawcy.

  - W przypadku wystąpienia wad i usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może według swojego wyboru żądać od Wykonawcy wykonania danego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub zlecić ponownie jego wykonanie przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub żądać obniżenia wynagrodzenia w zakresie w jakim przedmiot umowy bez wad i usterek pozostaje w stosunku do przedmiotu dotkniętymi tymi wadami lub usterkami.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw lub wymiany rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili zakończenia realizacji naprawy/wymiany. Jeżeli naprawa/ wymiana dotyczy części prac/materiałów, powyższą regułę stosuje się odpowiednio do części naprawionej/wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji.

  - Strony potwierdzą protokolarnie usunięcie wad lub usterek w ramach gwarancji.

  - Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ani jej nie ogranicza. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub usterce. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

  - Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przed końcowym odbiorem robót remontowych nie zwalnia Wykonawcy od realizowania postanowień  gwarancji na wykonane prace i wykorzystane materiały do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, przy czym gwarancja rozpoczyna swój bieg z chwilą odstąpienia lub rozwiązania umowy.

§ 10

- Strony ustalają, iż Wykonawca może zlecić wykonanie części robót montażowych objętych przedmiotem Umowy podwykonawcom jedynie po zgłoszeniu Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania tych robót osoby podwykonawcy i szczegółowego zakresu robót jakie podwykonawca ma wykonywać oraz braku złożenia przez Zamawiającego, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia takiego zgłoszenia, sprzeciwu Wykonawcy i podwykonawcy wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

- Zgłoszenie oraz sprzeciw wskazane w ust.1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może wyrazić na piśmie pod rygorem nieważności zgodę przed upływem terminu na wyrażenie sprzeciwu.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży projekt umowy jaki ma zostać zawarty
z podwykonawcą.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy zawartej z podwykonawcą
w terminie trzech dni od dnia jej zawarcia, a na żądanie Zamawiającego okaże jej oryginał.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą i zmian umów o podwykonawstwo ustępy powyższe stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres prac, które wykonywać będzie podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wykonawca bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania  podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak za  własne działania i zaniechania.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, przysługujących mu względem Zamawiającego, które wynikają z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w tej formie pod rygorem nieważności.

§ 12

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku sporów między stronami powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia, wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy rzeczowo według miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej z umawiających się stron.

§ 14

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część niniejszej umowy:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

Zamawiający:			                                              Wykonawca: