UMOWA nr …..../2023 (projekt)

zawarta w dniu ….-….-2023 r. w Sieradzu, pomiędzy:
Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, reprezentowanym przez ……………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym",
a
……………………………………………………………………………………………, wpisaną do KRS pod nr ………………… przez …………………………………………………………., NIP: ……………………..., REGON: …………………………., reprezentowaną przez:

1. ..............................................................,
2. ...............................................................
zwaną dalej „ Wykonawcą”
- wspólnie zwanych „Stronami”.

§ 1.
Przedmiotem umowy są roboty budowlano- remontowe polegające na remoncie toalet w budynku administracji w Zakładzie Karnym w Sieradzu
§ 2.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z kosztorysami ofertowymi przedstawionymi przez Wykonawcę, do sporządzenia których podstawą jest przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

§ 3.
Wykonawca oświadcza, że:
1. posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
2. dysponuje potencjałem technicznym i finansowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty i niezakłócony,
3. przy realizacji przedmiotu umowy zatrudni skazanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1887 z późn. zm.).

§ 4.
Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się:
1. wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji,
2. wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
3. stosować materiały budowlane spełniające warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych),
4. ponosić odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,
5. ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji Umowy,
6. przed rozpoczęciem realizacji umowy zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru,
7. przed rozpoczęciem realizacji umowy opracować plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ,
8. zorganizować plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczając i oznakowując prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
9. ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,
10. zapewnić dozór ppoż. w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu,
11. okazywać na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania,
12. powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach, w tym robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, jeżeli Wykonawca nie wypełni tego obowiązku, na żądanie Zamawiającego odsłoni zakryte roboty lub wykona prace niezbędne do zbadania tych robót, a następnie odtworzy stan pierwotny na własny koszt, a w przypadku odbioru ostatecznego (końcowego) - co najmniej 7-dniowym,
13. zgłaszać roboty objęte umową do odbioru końcowego oraz uczestniczyć w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu),
14. doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót,
15. wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach we własnym zakresie na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku podlegających utylizacji odpadów wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
16. przekazać Zamawiającemu przy odbiorze robót atesty i gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń, a także certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,
17. dostarczyć protokoły potwierdzające przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń,
18. naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego zniszczone lub uszkodzone urządzenia lub ich części, elementy zagospodarowania terenu inwestycji,
19. ponosić odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji,
20. przygotować i dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbioru końcowego kompletnej dokumentacji powykonawczej,
21. nieodpłatnie usunąć, podczas trwania okresu gwarancji, wady i usterki.
22. przestrzegać przepisów wewnętrznych obowiązujących w miejscu realizacji inwestycji.

§ 5.
1. Wykonawca rozpocznie realizację umowy z dniem jej podpisania, chyba, że z uzgodnień z Zamawiającym będzie wynikał inny termin rozpoczęcia robót.
2. Ustala się termin zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30.08.2023 r.

§ 6.
    - Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane roboty wynosi ........................ zł brutto (słownie:………………………………………………….).
    - Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego jego wykonania.
    - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
    - Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany w fakturze w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
    - Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia jest przedłożenie wraz z fakturą protokołu odbioru robót częściowego bądź końcowego bez uwag.

§ 7.
1. Przedmiot umowy może być odbierany częściami.
2. Termin dla przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru robót częściowych - do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę.
3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie wykonanie robót objętych niniejszą umową.
4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego - w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia wykonania całości przedmiotu zamówienia.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie czynności odbiorowych, jak również zostanie wyznaczony termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że roboty będące przedmiotem odbioru nie są gotowe do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób i badań lub posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu odbioru zgodne z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.
7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek, wad i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie usterek i wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 8.
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
          - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia robót,
          - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
          - 10% wynagrodzenia umownego brutto, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego opłacenia	prawidłowo wystawionej faktury.

§ 9.
            - Wykonawca licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego udziela 36. miesięcznej gwarancji.
            - Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego.
            - Zgłoszenie wad dokonywane będzie w formie pisemnej.
            - Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
            - Okres obowiązywania rękojmi jest równy okresowi obowiązywania gwarancji.

§ 10.
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego.
2. Nie później niż na 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu na piśmie umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie.
3. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.
4. Zasadę określoną w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
5. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez wiedzy i zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 6.
8. W sytuacji określonej w ust. 7 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci odmowy podpisania protokołu odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszej umowie.

§ 11.
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
    1. Zamawiający – ...........……….
    2. Wykonawca – .........................

§ 12.
1. Zamawiający może w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
  1. sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,
  2. zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
  3. sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,
  4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

§ 13.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 15.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.
            1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
            2. Integralną częścią umowy są:
- Załącznik nr 1 – planowy zakres rzeczowy prac

       ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

.......................................................................	..................................................................