UMOWA PODWYKONAWCZA

Do umowy pomiędzy ……………………………………………..

Montaż: Inwestycja pn. montaż stolarki okiennej PVC w budynku wielorodzinnym na terenie Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka”

Zawarta w dniu ………………….2024r. w Gdańsku

Pomiędzy:

Polską Grupą SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079949, NIP 8880200355, REGON 000319262, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r.   o przeciwdziałaniu nadmierny opóźnieniem w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893), zwaną dalej „Sprzedawcą” reprezentowaną przez:

Janusz Gołębiowski – Pełnomocnik PGSW PP

Aleksandra Kwiatkowska – Kierownik Zakładu w Gdańsku

- odpis z KRS stanowi załącznik nr 1 do umowy

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”

a

…………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………….

reprezentowaną przez:

Właściciel: …………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Podwykonawca”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Podwykonawca wykona montaż stolarki PCV polegającym na:

- Montażu stolarki PCV na taśmy paroprzepuszczalne (ciepły montaż)

- Montażu oprzyrządowania

- Doprowadzenie do użytkowania stolarki

(ostateczna regulacja konstrukcji objętych zakresem umowy przed wyznaczonym odbiorem końcowym)

- Zabezpieczenia stolarki po stronie Podwykonawcy

- Materiały montażowe po stronie Podwykonawcy

- Uczestnictwo w trakcie odbiorów stolarki PVC

- Podwykonawca wykona roboty montażowe zgodnie z opisem wykonania montażu, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Podwykonawca oświadcza, że dokonał oględzin obiektu budowy i nie wnosi zastrzeżeń co do możliwości wykonania niniejszej umowy.

- Podwykonawca nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy powierzyć wykonanie robót montażowych innej osobie.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Rozpoczęcie prac montażowych od dnia 9.02.2024r.

- Podwykonawca wykona roboty montażowe do dnia 31.03.2024r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie złożonej oferty cenowej w oparciu o ceny składowe:

- Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie ……………………………..zł netto + VAT 8%, tj. …………………………………zł brutto (słownie: ………………………………….. złotych  /100)

- Podwykonawca po zakończeniu i odbiorze robót montażowych, z możliwością fakturowania etapowego co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę – wystawi fakturę VAT z terminem płatności 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy.

§ 4

Obowiązki Podwykonawcy

- Podwykonawca zobowiązuje się do segregacji odpadów i śmieci powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Podwykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej związane z prowadzoną działalnością, o wartości nie niższej niż przedmiot niniejszej umowy i okaże odpowiednie polisy na każde żądanie Wykonawcy,

- Podwykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi oraz środkami technicznymi i personelem niezbędnymi dla samodzielnej realizacji umowy,

- Podwykonawca wykona roboty w terminach uzgodnionych w umowie.

- Podwykonawca zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonywania robót i miejsca składowania materiałów oraz będzie ponosić odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa p.poż w ramach realizacji umowy.

- Najpóźniej do dnia Przekazania Placu Budowy Podwykonawca przekaże Kierownikowi Budowy Zamawiającego:

- oświadczenie stwierdzające posiadanie aktualnych szkoleń BHP, orzeczeń lekarskich

stwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania prac ( w tym pracy na

wysokości – jeżeli taka będzie wykonywana)

- W przypadku gdy Podwykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub nie należycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne, a w szczególności nie przestrzega zasad BHP i p.poż, Wykonawca ma prawo do wstrzymania robót Podwykonawcy do czasu zastosowania się do zaleceń, lecz bez prawa do zmiany terminu zakończenia robót przez Podwykonawcę.

§ 4

Odstąpienie od umowy

Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie do dnia………………2024 w przypadku gdy:

- Podwykonawca nie przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- Podwykonawca wykonywa dzieło w sposób niezgodny z niniejszą umową i nie zmieni sposobu wykonywania dzieła pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę.

§ 5

Kary umowne

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonania przedmiotu umowy innej osobie wbrew zapisom niniejszej umowy – Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn wskazanych w § 4 umowy, Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

- Podwykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty montażowe na okres 24 miesięcy – licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Podwykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad odnoszących się do przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.

- W przypadku wady, której usunięcie wymaga znacznego nakładu pracy strony każdorazowo mogą ustalić inny, dłuższy termin na usunięcie wady.

- Nieprzystąpienie do usunięcia zgłoszonej wady w ustalonym terminie, upoważnia Wykonawcę do usunięcia wady na ryzyko i koszt Podwykonawcy.

- Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie gwarancji i rękojmi pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Podwykonawcę i na jego koszt.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

- Pracownicy Podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i zasad BHP i P.poż.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Podwykonawcy i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

.  ........................................                                		  ..........................................

pieczęć i podpis Wykonawcy                              		   pieczęć i podpis Podwykonawcy

Załączniki:

- Odpis KRS Wykonawcy,

- Wydruk z CEIDG Podwykonawcy,

- Opis wykonania montażu.