# Umowa nr ……../2024/PROK

zawarta w dniu       czerwca 2024 roku pomiędzy:

Polską Grupą SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3 01-473 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000079949, NIP: 8880200355, REGON: 000319262, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zwanym w dalszej treści umowy

„Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy

„Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

……………………………………….

……………………………………….

zwanymi dalej łącznie „Stronami” albo każda z osobna „Stroną”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do wykonania remontu siedziby Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Słupsku.

- Zakres rzeczowy umowy określają:

- Przedmiar robót,

- Dokumentacja projektowa,

- Kosztorys ofertowy;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682), zasadami wynikającymi z rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 4 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia 30 listopada 2024 roku.

- Za realizację przedmiotu umowy uważa się wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, które zostały potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru robót.

7. Przed rozpoczęciem budowy Kierownik Budowy obowiązany jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robót.

§ 2

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynosi:

- netto: ………………………. zł,  powiększone o podatek VAT 23%,

- brutto: ……………………… zł.

- Ceny jednostkowe określone w kosztorysach ofertowych są stałe przez cały okres realizacji robót.

- Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy tam wskazany, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom:

- należność wykazana w fakturze VAT za roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przekazana zostanie na rachunek Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w terminie 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu tego dowodu;

- w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli umowy zgodnie z § 6 niniejszej umowy;

- zapłata wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

- bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 2, Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin zgłaszania uwag licząc od dnia doręczenia tej informacji;

- w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 5 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty;

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia lub kwotę złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa pkt 6 lit. c, nastąpi w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za uznanie płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych wskazanych w dokumentacji i kosztorysach ofertowych. Przez materiały własne rozumie się materiały zakupione przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty producenta oraz potwierdzenie o dopuszczeniu wyrobu do legalnego stosowania. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed wbudowaniem materiałów.

§ 4

- Po protokolarnym przejęciu terenu budowy, do daty przekazania obiektu Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, wyposażenia i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie budowy w związku z wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca przed dniem przekazania terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich ryzyk prowadzonego remontu na sumę w wysokości co najmniej 1 000 000 zł brutto.

- Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom                                ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062), w szczególności art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do codziennego utrzymania porządku na miejscu objętym pracami i zapewnienia prawidłowej organizacji robót.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu będą sukcesywnie usuwane z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

- Po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na bieżąco Dziennika Rozbiórki i Księgi Obmiaru.

- Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest dokonać odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Żaden zakres robót nie może być zakryty przed jego ostatecznym odbiorem.

- W przypadku zakrycia części robót bez zatwierdzenia przez Zamawiającego Wykonawca na własny koszt odkryje każdą część robót, którą Zamawiający zarządzi, po czym, także na własny koszt przywróci właściwy stan przedmiotowych robót.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu robót wykonanych w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

- Wykaz robót, o którym mowa w ust. 6, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.

- Zamawiający może w każdym czasie obowiązywania umowy wezwać Wykonawcę do rozliczenia części wykonanych robót.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, który nie może być późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub stwierdzenia wad, odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:

- protokoły techniczne odbiorów częściowych,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do realizacji robót wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania,

- dokumentację powykonawczą.

- Protokoły odbioru robót winny posiadać podpis przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający, w przypadku wystąpienia wad gwarancyjnych, jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, bezpośrednio po upływie okresu gwarancji, bądź w ciągu 10 dni roboczych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego.

- Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 6

- Wykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o z Podwykonawcą, przed przystąpieniem do wykonywania robót przez Podwykonawcę, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót, który zamierza wykonać przy pomocy Podwykonawcy oraz wskazać dane pozwalające na identyfikację tego Podwykonawcy. Zamawiający może zgłosić sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę w ciągu pięciu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za roboty budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw, usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelność wynikającej z niniejszej umowy.

§ 7

- Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania, nieterminowego wykonywania, bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1,

- zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość należnych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Suma nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekraczać 20 % określonego w § 2 ust. 1 wynagrodzenia brutto. Nie wyklucza to jednak możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego maksymalną wysokość kar, o której mowa w poprzednim zdaniu.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz rękojmi za wady.

- Termin wymaganej gwarancji ustala się na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji całego przedmiotu zamówienia.

- Za realizację przedmiotu umowy uważa się wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu robót stanowiących przedmiot umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego.

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z datą odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Strony uzgodnią protokolarnie sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji.

- Usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

- normalnego zużycia obiektu lub jego części,

- szkód wynikłych z winy osób, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- siły wyższej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie adresu lub firmy;

- połączeniu lub przekształceniu Wykonawcy;

- wniesieniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

- wniesieniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy;

- otwarciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;

- podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Wykonawcy.

- Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz do roku co 12 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego do dnia upływu okresu gwarancji. Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji.

§ 9

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie –………………………
, który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 215).

- Kierownik budowy składa Zamawiającemu następujące dokumenty:

- uprawnienia budowlane,

- dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ………………………Inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo budowlane oraz w treści umów zawartych pomiędzy nim a Zamawiającym.

- Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego o każdej zmianie w kadrze pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

§ 10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy, oraz wprowadzanie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi konieczność wprowadzenia takich zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

    - Poza przypadkami określonymi w ustawie Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- otwarcia wobec Wykonawcy któregokolwiek z postępowań objętych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, ogłoszenia upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji Wykonawcy lub zaprzestania prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie i upływu wyznaczonego tam terminu nie krótszego niż 7 dni,

- Wykonawca ze swej winy przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione, a które nie podlegają odbiorowi.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do przystąpienia do czynności  odbiorowych robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Pzp.

- Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający							  Wykonawca