Załącznik nr 3

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu  ....  .……………. 2024 r. w Płocku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09 – 402 Płock zwanym dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez…

…………………………………… – ……………………………………………………………… ,

a:

………………………………………………….. z siedzibą w ……………………………, …………………………………….., wpisanym do KRS pod nr ……………………., NIP: ……………………………….., REGON: ……………………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

……………………………………… – ……………………………………………………………… ,

zwanymi dalej „Stronami” a każda samodzielnie „Stroną”, po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, do którego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy wobec udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne (o których mowa w art. 3 ustawy pzp) związanego z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, przywięziennemu zakładowi pracy prowadzonemu jako instytucja gospodarki budżetowej/przedsiębiorstwo państwowe, której/którego zasadnicza część działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej/mu przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu  - nr postępowania Dkw.2233.18.2024.LS., została zawarta umowa o poniższej treści:

§1

(Przedmiot Umowy)

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku” oraz zagospodarowaniem terenu w Płocku przy ul. Sienkiewicza 22 na części działki o nr ewid. 588/6; 588/7 obręb 146201_1.008 Śródmieście, w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej „Przedmiot Umowy” lub „Zadanie”), zgodnie z zakresem Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego przez Zamawiającego (dalej „PFU”), wymogami Zamawiającego oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), zwaną dalej „Prawem budowlanym”.

- Przedmiot Umowy obejmuje między innymi:

# wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, zwanej dalej „Dokumentacją”, obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, rysunków warsztatowych, szkiców, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”), dokumentacji kosztorysowej (przedmiary Robót Budowlanych, kosztorysy branżowe, wykazy materiałów i urządzeń do wbudowania),

# uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej „Zadanie” lub „Roboty Budowlane”), zgodnie z PFU, złożoną ofertą Wykonawcy, zwaną dalej „Ofertą”, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, zwanym dalej „Ogłoszeniem” do Umowy, które stanowią integralną część Umowy,

# wykonanie Robót Budowlanych na podstawie Dokumentacji i decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zrealizowanego Zadania.

- Zakres rzeczowy prac został opisany w PFU, przy czym Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nieujęte w PFU prace, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektu stanowiącego przedmiot Zadania.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do:

# wykonania wstępnego projektu budowlanego (dalej „Koncepcja”) oraz planu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem wizualizacji planowanego Zadania,

# przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla Koncepcji. Uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej akceptacji Koncepcji stanowi podstawę do rozpoczęcia właściwych prac projektowych tj. sporządzenia projektów budowlanych,

# wykonania kompletnej Dokumentacji niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla Zadania, w tym opracowania STWiORB, opracowania dokumentacji kosztorysowych (przedmiary Robót Budowlanych, kosztorysy, wykaz materiałów i urządzeń do wbudowania), opracowania projektów budowlanych, projektów wykonawczych (we wszystkich branżach), rysunków wykonawczych, szkiców i innych opracowań projektowych, graficznych i obliczeniowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania Robót Budowlanych,

# uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Zadania,

# uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Zadania,

# wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Zadania.

- W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się także do:

# przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Koncepcji, Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej, o których mowa w ust. 4 powyżej,

# sprawowania nadzoru autorskiego dla Zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej zgodnie ze złożoną Ofertą oraz PFU.

- Wykonawca zaopatrzy Dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i kompletna ze względu na cel, któremu ma służyć. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej Zamawiającemu Dokumentacji.

- Dokumentacja przeznaczona jest do:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji Zadania,

- uzyskania danych wyjściowych dla Zadania, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wynikających z Prawa budowlanego,

- wykonania Robót Budowlanych w ramach realizacji Zadania,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zrealizowanego Zadania.

§2

(Warunki realizacji Przedmiotu Umowy)

Zakres Zadania został podzielony przez Zamawiającego na 2 (dwa) etapy:

- Etap I - „zaprojektuj” - obejmuje opracowanie kompletnej Dokumentacji uzgodnionej z Zamawiającym i zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,

- Etap II - „wybuduj” - obejmuje wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją, pozwoleniem na budowę, o którym mowa powyżej w ust. 1 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na użytkowanie.

§3

(Terminy realizacji)

- Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, określa termin wykonania Przedmiotu Umowy w następujący sposób:

- termin wykonania Etapu I „zaprojektuj”: do 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

- termin wykonania Etapu II „wybuduj”: do 30 listopada 2025 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:

- Harmonogram Wstępny - przed rozpoczęciem realizacji etapu I, określający płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji Zadania w tym prace projektowe i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy;

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „Harmonogram”) - przed rozpoczęciem realizacji etapu II, obejmujący wszystkie roboty budowlane w podziale na poszczególne elementy realizacji Zadania, określający płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji Zadania.

Terminy wynikające z Harmonogramu nie mogą przekroczyć terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt b Umowy.

- Wykonanie Koncepcji oraz planu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem wizualizacji planowanego Zadania, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. a) Umowy nastąpi w terminie do 6 (sześciu) tygodni od podpisania Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. f) Umowy nastąpi – z dniem przekazania danego utworu Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski nad realizacją Zadania przez cały okres jego realizacji.

- W Umowie termin „dzień roboczy” oznacza każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§4

(Sposób realizacji)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, w tym m.in.:

- opracowania projektów budowlanych, projektów wykonawczych we wszystkich branżach: drogowej, budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i monitoringu. Sposób wykonania – po 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- opracowania STWiORB we wszystkich branżach: architektoniczno – konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; drogowej. Sposób wykonania – po 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- opracowania dokumentacji kosztorysowej (przedmiary Robót Budowlanych, wykaz materiałów i urządzeń do wbudowania, kosztorysy). Sposób wykonania – po 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- opracowania rysunków wykonawczych, szkiców i innych opracowań projektowych graficznych i obliczeniowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania Robót Budowlanych. Sposób wykonania – po 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych określającego płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za jej poszczególne elementy .

Sposób wykonania – po 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- opracowanie wstępnego projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem wizualizacji planowanego Zadania.

Sposób wykonania - 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- opracowanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ). Sposób wykonania - 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden)  w formie elektronicznej,

- opracowania planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia bezkolizyjnego i bezpiecznego wykonania Robót Budowlanych na podstawie Dokumentacji. Sposób wykonania - 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- opracowania dokumentacji powykonawczej Zadania. Sposób wykonania - 3 (trzy) egzemplarze w formie papierowej i 1 (jeden) w formie elektronicznej,

- przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz dokumentacji powykonawczej,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia na użytkowanie hali objętej Zadaniem.

- Zamawiający określa obowiązujące formaty plików:

- dokumenty tekstowe – docx,

- tabele, zestawienia – excel,

- fotografie, grafiki – JPG,

- rysunki – dwg v 2010.

- Zamawiający wymaga, aby każdorazowo przy przekazywaniu wszelkich dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej Wykonawca dołączył plik w formacie pdf.

- Dokumentację Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z nw. aktami:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów Robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012  poz. 462 z późn. zm.).

- W ramach wykonywania Zadania Wykonawca zobowiązany będzie także do pozyskania na własny koszt w ramach Wynagrodzenia:

- wypisów z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną,

- pozyskania mapy do celów projektowych,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich innych niezbędnych do wykonania Umowy dokumentów i zgód, w tym wykonania prac projektowych, decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, w tym między innymi uzyskanie wymaganych warunków przyłączeniowych do sieci infrastrukturalnych oraz w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali,

- wykonania niezbędnych badań technicznych.

- W trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej konsultacji z Zamawiającym na każde jego żądanie.

§5

(Dodatkowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami Umowy oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawem budowlanym.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - uzyskanie w imieniu Zamawiającego, wymaganych przepisami, prawomocnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień lub opinii innych organów i rzeczoznawców niezbędnych dla prawidłowego opracowania Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej,

    - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia poszczególnych projektowanych elementów będących przedmiotem Dokumentacji do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, odprowadzenia wód opadowych, teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz dróg,

    - opracowanie Dokumentacji oraz dokumentacji powykonawczej z należytą starannością,

    - sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w oparciu o Dokumentację, zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:

- czuwanie w toku realizacji Robót Budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją,

- kontrolowanie parametrów materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania (o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Dokumentacji), przy realizacji Zadania,

- stosowanie i proponowanie najkorzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w Dokumentacji,

- sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli Dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

- uzupełnianie szczegółów Dokumentacji oraz udzielania wyjaśnień wykonawcy Robót Budowlanych w zakresie wątpliwości powstałych w toku realizacji tych Robót Budowlanych,

- udział w naradach technicznych. Strony zgodnie przyjmują, że sprawowanie nadzoru autorskiego będzie realizowane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego i w każdym czasie przez niego lub występującego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach przez Kierownika Budowy,

- udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części Robót Budowlanych oraz w odbiorze końcowym Robót Budowlanych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez poszczególnych projektantów w następujący sposób:

- przybycia niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie 24 godzin od daty wezwania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokonanego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego telefonicznie lub faksem,

- żądania wpisu do dziennika budowy wstrzymania Robót Budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania Robót Budowlanych niezgodnie z Dokumentacją.

    - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej, zgodnie z § 15 Umowy,

    - złożenie oświadczenia, iż Wykonawca nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) względem Zamawiającego ani żadnych innych osób, na które przeniesione zostaną prawa majątkowe do utworu, będącego Przedmiotem Umowy, zasadniczo zgodnego z projektem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy,

    - pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy,

    - uzgadnianie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym,

    - zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

    - określenie w Dokumentacji parametrów technicznych i wymagań zastosowanych wyrobów, które spełniają parametry w niej przewidziane lub rozwiązań równoważnych, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów Wykonawca nie może opisywać wyrobów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

    - informowanie Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca oraz na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac projektowych,

    - uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania Dokumentacji Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia,

    - uzgodnienie pomiędzy wszystkimi projektantami w poszczególnych branżach, jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno – higienicznych projektów budowlanych i projektów wykonawczych, jeśli są wymagane,

    - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że opracowana Dokumentacja i dokumentacja powykonawcza jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

    - protokolarne przekazanie sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem opracowań Zamawiającemu,

    - usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami §11 Umowy,

    - współdziałanie z Zamawiającym w celu realizacji Przedmiotu Umowy spełniającego cele określone w Umowie w tym uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również współdziałanie na etapie wykonywania Robót Budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

    - wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w uzgodnionych terminach,

- Jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że Dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, zgodnie z postanowieniem §11 Umowy, a w szczególności odpowiada za przyjęte w Dokumentacji i w wykonawstwie Robót Budowlanych rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Jeżeli w trakcie realizacji Robót Budowlanych, prowadzonych na podstawie Dokumentacji okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych w Dokumentacji konieczne stało się wykonanie dodatkowych Robót Budowlanych, Wykonawca wykona je we własnym zakresie tj. w ramach Wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 Umowy, względnie zobowiązany będzie pokryć wszelkie należności związane z wykonaniem takich dodatkowych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkody powstałej wskutek przyjętych wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych Robotach Budowlanych parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz zobowiązany będzie zapewnić, że Dokumentacja stanowiąca część przedmiotu Umowy będzie przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu wyrobów oraz będzie sporządzona wyłącznie przez osoby legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone są właściwymi dokumentami. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania Umowy.

- Na etapie wykonania Robót Budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania pełnego zakresu Robót Budowlanych, objętych w Dokumentacji, który jest konieczny z punktu widzenia warunków Umowy, sporządzonej Dokumentacji, PFU, przepisów prawa, oraz zasad wiedzy technicznej. O ile dla wykonania Przedmiotu Umowy będzie konieczne dokonanie jakichkolwiek uzgodnień, wykonanie projektów zamiennych, warsztatowych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń, opinii lub ocen, to Wykonawca wykona te czynności i Roboty Budowlane oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

- zapewnienia na czas trwania Robót Budowlanych, kierownictwa Robót Budowlanych posiadającego odpowiednie uprawnienia (Kierownik Budowy, kierownicy grupy Robót Budowlanych we wszystkich branżach z uprawnieniami wymaganymi obowiązującym prawem).

- prowadzenia dziennika budowy oraz przechowywania całej dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego.

- sporządzenia planu BIOZ i przekazania  go przedstawicielowi Zamawiającego nie później niż 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Robót Budowlanych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126) w związku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane;

- ponoszenia kosztów organizacji i utrzymania zaplecza, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla pracowników, pomieszczeń magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu.

- ponoszenia kosztów związanych z zużyciem mediów i odprowadzeniem ścieków powstałe w trakcie realizacji budowy w tym przez zaplecze budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonywaniem Umowy.

- zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż., ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu Robót Budowlanych. Za szkody spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- przedstawienia inwestorowi zastępczemu do akceptacji wszystkich rozwiązań roboczych, rysunków warsztatowych z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych Dokumentacją wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich wymiary na budowie.

- usuwania i utylizowania, we własnym zakresie, z terenu wykonywania Robót Budowlanych odpadów materiałowych i inne pozostałości po Robotach Budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. „o odpadach” (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. „Prawo Ochrony Środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687 z 2023 r. poz. 877) - dot. posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca.

- wykonania Zadania z materiałów własnych. Materiały stosowane do Robót Budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane, czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania Robót Budowlanych będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności przy realizacji umowy w stosunku do łącznej liczby osób bezpośrednio realizujących przedmiot umowy wyniesie nie mniej niż 30%, przy czym liczba zatrudnionych osób pozbawionych wolności nie będzie mniejsza niż 5 osób osadzonych przebywające w Zakładzie Karnym w Płocku. Powyższe nastąpi w II etapie – prace budowlane. Warunki zatrudnienia osób osadzonych określone zostaną w odrębnej umowie.

- Zatrudnienie osób osadzonych w ilości mniejszej niż wskazane powyżej w pkt. k) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób osadzonych oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 7.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania oraz okresowego raportowania Zamawiającemu o liczbie zatrudnionych osób pozbawionych wolności przy realizacji niniejszej umowy, ogólnej liczbie osób zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy, oraz przekazywania informacji o osiągniętym poziomie wskaźnika zatrudnienia osób pozbawionych wolności podczas realizacji przedmiotu umowy. Dane, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w formie pisemnej za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie nie późniejszym niż do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, aż do zakończenia realizacji umowy. Wykonawca w przypadku jakichkolwiek wątpliwości po stronie Zamawiającego w powyższym zakresie, zobowiązuje się niezwłocznie na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień pozwalających zweryfikować wypełnienie przez Wykonawcę obowiązku wskazanego  powyżej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia Robót Budowlanych niezwłocznie po  zawarciu Umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi Robotami Budowlanymi,

- protokolarne odebranie od Wykonawcy bezusterkowo kompletnie wykonanej Dokumentacji,

- dokonanie odbiorów zanikających Robót Budowlanych, ulegających zakryciu, częściowych,

- protokolarne przejęcie placu budowy po wykonaniu Robót Budowlanych (w dniu podpisania bezusterkowego końcowego odbioru Robót Budowlanych).

§6

(Podwykonawstwo)

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy/ców (dalej „Podwykonawca”) następujący zakres zadania (Przedmiotu Umowy): …………………………………… .

- Pozostały zakres Przedmiotu Umowy (niepowierzony do wykonania podwykonawcom zgodnie z ust. 1) Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą/cami jest wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą/ami nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku powierzenia określonego szczegółowo zakresu robót Podwykonawcy 
i dokonania w powyższym zakresie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu w trybie 
i w sposób określony w art. 647¹ § 1 i 4 Kodeksu cywilnego oraz niezłożenia przez Zamawiającego sprzeciwu w sposób i w terminie określonym w art. 647¹ § 1 i 4 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o zapłacie na jego rzecz przez Wykonawcę należności za realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót, w sposób i ze skutkiem określonym w § 9 ust. 4 Umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany któregokolwiek z terminów, o których mowa w §3 ust.1 Umowy ani zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§7

(Osoby odpowiedzialne)

- Dokumentacja, stanowiąca Przedmiot Umowy zostanie wykonana przez następujące osoby:

- branża architektoniczna: […];

- branża konstrukcyjno – budowlana: […];

- branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych: […];

- branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych: […];

- branża drogowa: […].

- Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 posiadają uprawnienia projektowe w zakresie niezbędnym do wykonania Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej.

- Nadzór autorski sprawuje: […].

- Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest: […].

- Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest: […].

- Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego będą osoby pisemnie wskazane ze strony Zamawiającego w trakcie realizacji Robót Budowlanych.

- Osobami upoważnionymi  przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją Umowy (bez prawa dokonywania zmian Umowy) są : [……………………..],

- Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją Umowy (bez prawa do dokonywania zmian Umowy) są (każdy do działania indywidualnie): […], tel. […], e-mail […].

- Zmiana przez Zamawiającego osób wskazanych/upoważnionych  przez Zamawiającego 
w niniejszym paragrafie oraz zmiana przez Wykonawcę osób wskazanych/upoważnionych przez Wykonawcę w ust. 8 niniejszego paragrafu nie stanowią zmiany Umowy. Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o takiej zmianie listem poleconym – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dokonania takiej zmiany i dodatkowo pocztą elektroniczną, na adresy podane w niniejszym paragrafie.

§8

(Wynagrodzenie)

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie  […]  zł (słownie: […] złotych) netto  (dalej „Wynagrodzenie netto”) 
+ należny podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (dalej „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenie brutto”).

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie powyższe stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie Robót oraz uwzględnia wszelkie koszty potrzebne do należytego wykonania umowy, koszty rękojmi i gwarancji, koszty związane z wykonaniem robót.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca oświadcza, że kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkie ryzyka i koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz nie ulegnie ona zmianie w ciągu trwania okresu Umowy. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie postanawiają wyłączyć możliwość dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego na zasadzie art. 632 § 2 k.c.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:

  - kar umownych określonych w Umowie,

  - płatności na rzecz Podwykonawców oraz

  - wszelkich płatności wskazanych w Umowie, których Zamawiający może dokonać z Wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową oraz kosztów wykonawstwa zastępczego z Wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej raz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §14 Umowy.

§9

(Rozliczenia Stron )

- Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, sporządzony w oparciu o rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych Robót Budowlanych, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiającego.

- Poszczególne elementy robót w zakresie wykonania Robót Budowlanych będą rozliczane Protokołami Odbioru Częściowego o wartości nie większej niż 90 % wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy. Rozliczenie końcowe wynagrodzenia, nastąpi na podstawie faktury końcowej o wartości nie mniejszej niż 10%  wynagrodzenia o którym mowa §8 ust. 1 Umowy , która zostanie wystawiona po zakończeniu Robót i odbiorze końcowym.

- Do każdej faktury obejmującej Wynagrodzenie, Wykonawca załączy, jako warunek zapłaty danej faktury, oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, zasadniczo zgodne z projektem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy,

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową złożoną u Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do faktury końcowej, jako warunek jej zapłaty, Wykonawca załączy: (i) oryginał dokumentu podpisanego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy pn. „Gwarancja Jakości”, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy oraz (ii) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i  (iii) oświadczenia wszystkich podwykonawców o zapłacie na ich rzecz wszelkich przysługujących im należności z tytułu wykonanych czynności w zakresie objętym Umową pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, zasadniczo zgodne z projektem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. Brak takiego oświadczenia któregokolwiek z podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia, w części przysługującej podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłożył, do czasu przedłożenia tego oświadczenia. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie przyjmują, iż okres wstrzymania się Zamawiającego z wypłatą Wynagrodzenia lub jego stosownej części w przypadku opisanym w niniejszym ustępie nie stanowi opóźnienia Zamawiającego i w konsekwencji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie.

- Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr […………………………………………], prowadzony przez […].

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany Umowy, o ile nowy rachunek bankowy spełnia kryteria z ust. 7. Zmiana numeru rachunku bankowego staje się skuteczna z chwilą doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności (podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy) wraz z zaświadczeniem banku potwierdzającym prowadzenie rachunku Wykonawcy. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w sposób określony w niniejszym ustępie, wszelkie płatności dokonane na rachunek bankowy ostatnio skutecznie wskazany zgodnie z Umową uważa się za skuteczne uiszczenie zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 został zgłoszony i zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wymaganymi do dokonania zapłaty danej faktury, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4.

- Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości zgodniej z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 711, 852 ).

- Faktury należy wystawić na: Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock, NIP: 774-10-27-332 i wysyłać na adres jednostki j.w.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 roku poz. 685 z późn. zm.).

§10

(Odbiory)

      - Miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego tj. Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09 – 402 Płock.

      - Przewiduje się, iż protokolarny odbiór prac, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy następować będzie w następujący sposób:

- odbiór częściowy, który zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Częściowego bez wad i dotyczył będzie odbioru Koncepcji, o której mowa w § 1 ust. 2 a) Umowy,

- odbiór częściowy, który zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Częściowego bez wad i dotyczył będzie odbioru Dokumentacji, o którym mowa w § 1 ust.2 a) b)  Umowy,

- odbiór częściowy, który zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Częściowego bez wad i dotyczył będzie zakresu wykonanych robót budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 2 c)  Umowy,

- odbiór końcowy, który zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego bez wad i dotyczył będzie zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2 c )

      - Wykonawca przed przystąpieniem do każdego z opisanych w ust. 2 odbiorów zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru, a do odbiorów opisanych w ust. 2 przedłoży Zamawiającemu dokumentację wraz z pismem przewodnim zawierającym oświadczenie Wykonawcy, że jest ona zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, gotowa do przekazania do wykonawstwa, kompletna i zdatna, zarówno do zaakceptowania przez Zamawiającego jak i użycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

      - Dokumentacja będzie podlegała weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 14 (czternastu) dni od jej przedłożenia chyba, że w tym czasie Zamawiający poinformuje, że z przyczyn technicznie uzasadnionych i wynikających z przedłożonej dokumentacji wymagane jest więcej czasu do jej weryfikacji, podając jednocześnie nowy termin.

      - W przypadku, gdy Zamawiający w terminie wynikającym z treści ust. 4 wskaże wady, braki lub uchybienia techniczne lub formalno – prawne do złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia zgłoszonych powyżej wad, braków i uchybień technicznych lub formalno – prawnych i uwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, braków uchybień lub uwag i przedstawienia w tym terminie Zamawiającemu poprawionej dokumentacji.

      - Odbiorów, o których mowa w ust. 2 powyżej Umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego 
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy podpisując stosowne protokoły, co nastąpi nie wcześniej niż po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4 i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad, braków, uchybień lub uwag i przedstawieniu Zamawiającemu poprawionej dokumentacji wolnej od jakichkolwiek wad, braków uchybień lub uwag.

      - Podstawą odbioru końcowego będzie potwierdzenie poprawności zrealizowania Robót Budowlanych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Dokumentacją wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady Przedmiotu Umowy, to  Zamawiający może:

- odmówić odbioru Przedmiotu Umowy (bądź jego odpowiedniej części), jeśli wady są istotne i wyznaczyć termin na usunięcie wad i przedstawienie do ponownego odbioru Przedmiotu Umowy lub jego odpowiedniej części,

- dokonać odbioru Przedmiotu Umowy (bądź jego odpowiedniej części) z wadami i żądać usunięcia wad (na wyłączny koszt Wykonawcy), wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmuje Przedmiotu Umowy i odstąpi od Umowy, z jednoczesnym zaznaczeniem tej okoliczności w protokole odbioru, zgodnie z § 10 ust. 2 Umowy.

- gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie – odstąpić od Umowy,

- gdy wady nie są istotne – żądać obniżenia Wynagrodzenia – w tym przypadku, Strony wskażą w protokole odbioru Wynagrodzenie należne Wykonawcy.

      - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Strony zobowiązane są do przystąpienia do ustaleń w sprawie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonane prace (z uwzględnieniem kwot już zapłaconych) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Strony dla ustalenia wynagrodzenia za wykonane prace, zastosują w pierwszej kolejności dane wynikające z Umowy, a w przypadku braku wystarczających danych – obiektywne mierniki wartości materiałów i nakładów rzeczowych Robót Budowlanych stosowanych dla rynku lokalnego, publikowane np. w Katalogach Nakładów Rzeczowych i aktualne stawki nakładów rzeczowych, stawki cen: robocizny, materiałów i sprzętu na podstawie np. Sekocenbud.

      - W przypadku żądania obniżenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 10  powyżej, Strony zobowiązane są do przystąpienia do ustaleń w sprawie wysokości obniżenia wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem charakteru i zakresu niezgodności, usterki lub wady. Strony dla ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia zastosują w pierwszej kolejności dane wynikające z Umowy, a w przypadku braku wystarczających danych – obiektywne mierniki wartości materiałów i nakładów rzeczowych Robót Budowlanych stosowanych dla rynku lokalnego, publikowane np. w Katalogach Nakładów Roboczych i aktualne stawki nakładów rzeczowych, stawki cen: robocizny, materiałów i sprzętu na podstawie np. Sekocenbud.

      - Po ustaleniu przez Strony wysokości obniżonego wynagrodzenia zgodnie z ust. 10 lub 11 powyżej, Strony podpiszą Protokół Odbioru, w którym Zamawiający wskaże  zakres niezgodności, usterek lub wad, jak też zostanie wskazana kwota obniżonego Wynagrodzenia.

      - Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia, stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru, niezgodności prac wykonanych przez Wykonawcę z Umową.

      - Po upływie ustalonego w Umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny) mający na celu ustalenie stanu inwestycji i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

      - Zamawiający na co najmniej 14 (czternaście) dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskaże ewentualne usterki, o których niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę, lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek.

      - Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§11

(Procedury usuwania wad i usterek Dokumentacji)

- Zamawiający, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych, dokona weryfikacji Dokumentacji oraz dokumentacji powykonawczej licząc od dnia protokolarnego ich przekazania.

- Jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub użyteczność Dokumentacji, dokumentacji powykonawczej, względnie ich części, Zamawiający może w kolejności:

- zażądać poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji lub dokumentacji powykonawczej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa pod lit. a), wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- żądać obniżenia Wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej Dokumentacji lub dokumentacji powykonawczej (w razie stwierdzenia wad, których usunięcie nie jest możliwe).

- Jeżeli ujawnione wady Dokumentacji uniemożliwią realizację Robót Budowlanych, a współpraca Zamawiającego z Wykonawcą nie wskazuje, że istnieje możliwość do wywiązania się przez Wykonawcę z Umowy, Zamawiający ma prawo przerwać proces projektowy i wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wszelkie wady i usterki Dokumentacji, których istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie realizacji Robót Budowlanych, Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt w ramach pełnienia nadzoru autorskiego oraz naprawić własnym kosztem wszelką wynikłą z tego tytułu szkodę. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania w całości lub w części Dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po stronie Wykonawcy/podwykonawcy.

- Czas, w którym Wykonawca dokonuje poprawek, o których mowa w ust. 2 lit. a), ust. 4 powyżej, nie powoduje wydłużenia  terminów wykonania Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 4, mają zastosowane procedury opisane w ust. 2.

§12

(Gwarancja i rękojmia)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 (pięć) lat gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy, liczonej od daty dokonania końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego Robót Budowlanych wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych na podstawie Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po upływie okresu określonego odpowiednio w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca podpisując protokół  końcowego odbioru Przedmiotu Umowy zobowiązany jest wręczyć Zamawiającemu dokument Gwarancji Jakości na wykonany Przedmiot Umowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonania cesji uprawnień gwarancyjnych lub z rękojmi na rzecz innego podmiotu.

- W ramach gwarancji Wykonawca podejmuje się naprawy lub wymiany elementów składowych przedmiotu Umowy niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i użytkowania hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu w Zakładzie Karnym w Płocku położonym przy ul. Sienkiewicza 22.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt zgłoszonych przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, liczonych od dnia zgłoszenia.

- Jeśli usunięcie wady w terminach wskazanych w ust. 7 ze względów technicznych nie jest możliwe, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako nieuprawniona odmowa usunięcia wady.

- Jeśli Wykonawca nie usunie wady w terminie lub podjęte przez Wykonawcę działania nie gwarantują usunięcia wady w terminach wskazanych w ust. 7 lub ust. 8, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty i wydatki poniesione w związku z usunięciem wady w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania faktury lub żądania zapłaty od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w żądaniu.

- Na okoliczność usunięcia wad przez Wykonawcę spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Zasady eksploatacji i konserwacji budynku, budowli i urządzeń zostaną określone w sporządzonej i przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania obiektu”. Przedmiotowa Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót końcowych.

- „Instrukcja użytkowania obiektu” jest zbiorem instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją sporządzonych przez ich producentów lub w odniesieniu do elementów wytworzonych na palcu budowy, przez Wykonawcę, uzupełnionym wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do wykonywania, w okresie udzielonej gwarancji, bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych włącznie z serwisem, zamontowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, instalacji, urządzeń i elementów stałego wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową w ramach Wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa dokonania cesji uprawnień gwarancyjnych na rzecz innego podmiotu.

§13

(Ubezpieczenie)

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu kopię poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności objętej Przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty tj. ……………………..,00 zł (słownie złotych: ………………………….. złotych). Kopia polisy stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

- Jeżeli termin ważności polisy, o której mowa w ust. 1 upływa przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy, określonym w § 3 ust. 1 lit. b) Umowy, Wykonawca zobowiązuje się odnowić polisę na czas realizacji Przedmiotu Umowy i dostarczyć kopię nowej/odnowionej polisy Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia polisy dotychczasowej.

- Nieodnowienie polisy lub niedostarczenie Zamawiającemu kopii polisy w terminie wskazanym w ust. 2, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt. 1) i 6) Umowy.

- Wykonawca odpowiada zarówno względem Zamawiającego, jak i osób trzecich, za wszelkie wyrządzone szkody w związku z realizacją Umowy.

§14

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

- Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ………………………..zł w formie  ..................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż wymienione w ust. 3 powyżej.

- Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w  Umowie. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego ………………………………………………………………... Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do zakończenia okresu realizacji Umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 7.

- Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający przechowuje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem banku, itp.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu lub na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poręczyciela z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej gwarancji/ poręczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy / przedłużenia jego ważności. Wypłata, o której mowa zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§15

(Ochrona autorskich praw majątkowych)

- Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej stanowiącej przedmiot Umowy, będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jDz. U. z 2022 r. poz. 2509), która powstanie w wyniku wykonania Umowy.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji (lub jej części) i dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych odpowiednio do Dokumentacji (lub jej części) i dokumentacji powykonawczej, na wszystkich znanych polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy wraz z wyłącznym prawem udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie wszelkiego rodzaju opracowań/ modyfikacji Dokumentacji lub dokumentacji powykonawczej (lub jej części), w szczególności modyfikacji polegającej na skracaniu, dowolnym przerabianiu, przemontowaniu, fragmentaryzacji, łączeniu z innymi utworami wszelkiego rodzaju, a Zamawiający nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej (lub jej części), w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich wraz z prawem własności egzemplarzy Dokumentacji (lub jej części) wydanych w formie papierowej i elektronicznej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Dokumentacją oraz dokumentacją powykonawczą (lub jej częścią), na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także rozpowszechnianie w dowolnej formie egzemplarzy utrwalonych lub zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych fragmentów Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej; w szczególności tworzenie egzemplarzy Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej przy pomocy dowolnych technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań magnetofonowych, technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach w szczególności CD-romach, DVD, USB;

- wprowadzanie Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów do pamięci dowolnej liczby komputerów;

- wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie Dokumentacji/ dokumentacji powykonawczej, stworzonych przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w niniejszym paragrafie;

- dokonywanie skrótów i tłumaczeń całości lub części (fragmentów) Dokumentacji/ dokumentacji powykonawczej i jej utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub tłumaczeń, jak też ich udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w zgodnie z lit a) i b) powyżej;

- modyfikowanie całości Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej oraz jego pojedynczych fragmentów, przez co Strony rozumieją m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie, i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a) i b)  powyżej;

- łączenie Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku działań Wykonawcy i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a) i b) powyżej;

- odtwarzanie Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów oraz skrótów lub tłumaczeń, o których mowa w lit d) bądź modyfikacji lub łączeń, o których mowa w lit e) lub f);

- udostępnianie Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej pracownikom Zamawiającego lub podmiotom współpracującym z Zamawiającym, jak też osobom trzecim,

- dokonywanie opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek w Dokumentacji/ dokumentacji powykonawczej powstałych w ramach realizacji Umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną Dokumentacją z zastrzeżeniem zdania drugiego. Dokonywanie istotnych zmian, adaptacji, przeróbek w Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej za zgodą Wykonawcy, zaś w przypadku jej braku – bez zgody Wykonawcy w sytuacji, gdy zmiany są niezbędne i uzasadnione względami prawnymi, bezpieczeństwa lub ważnego interesu społecznego, zaś Wykonawca nie wyraża zgody bez istnienia ważnej przyczyny;

- wykorzystywanie Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej lub dokumentacji zmienionych zgodnie z pkt i) powyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej na każdym etapie projektowania oraz po jego zakończeniu z zastrzeżeniem ust. 3 lit. i), oraz Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej po zakończeniu budowy (realizacji inwestycji, tj., po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji) przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań utworu w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji. Dokonywanie opracowań (przeróbek, adaptacji lub uzupełnień dokumentacji) należy do obowiązków Wykonawcy i będzie mu powierzane przez Zamawiającego wraz z określeniem terminu realizacji. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę ww. obowiązków w określonym przez Zamawiającego terminie umożliwiającym realizację ww. obowiązków, jednak nie krótszym niż 7 dni, Zamawiający ma prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. i).

- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż przeniesienie praw zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej, jak i jej poszczególnych części składowych, które w związku z powyższym Zamawiający będzie mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom.

- Przeniesienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, liczby egzemplarzy.

- Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (powołanej wyżej) względem Zamawiającego i innych osób, na które przeniesione zostaną prawa majątkowe do utworu, będącego Przedmiotem Umowy, co nie dotyczy sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.

- Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwaloną Dokumentację/dokumentacji powykonawczej jedynie do celów własnej dokumentacji i prezentacji własnych dokonań.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z Dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji objętej przedmiotem Umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu, zasadniczo zgodne z projektem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu odpowiednio Dokumentacji i dokumentacji powykonawczej stanowiących Przedmiot Umowy.

- Zamawiający ma prawo wykorzystywania Dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie Dokumentacji lub jej części do specyfikacji istotnych warunków umowy oraz udostępnienia Dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji.

(16

(Waloryzacja wynagrodzenia)

1. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:

1)  waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

2) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od dnia upływu terminu składania ofert,

3) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o udzielenie zamówienia jako termin składania ofert,

4) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego według następującego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący w miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty złożenia ofert,

5) w sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o pięć lub więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.

6) w sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o pięć lub więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.

7) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych pkt. 5 (in plus) i pkt 6 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana,

8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć limitu 5 % kwoty brutto określnej w § 8 ust. 1 Umowy.

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna pozycja.

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego.

(17

(Kary umowne)

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy, w przypadkach wskazanych w Umowie, w trybie natychmiastowym, w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto,

- odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia, w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto,

- niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 a) i b) i w § 3 ust. 3 Umowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze Przedmiotu Umowy w wysokości 0,05 % kwoty Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym/rękojmi, w wysokości 0,05 % kwoty Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- nie przedłożenia przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej OC (wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej), o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy, w terminach wskazanych w tym paragrafie w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.

- za każdego niezatrudnionego osadzonego oraz za każdy miesiąc braku zatrudnienia, w których przedmiot umowy był realizowany, w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niespełnienia przez wykonawcę warunku, o którym mowa w § 5 ust. 7 lit. k,  w wysokości  iloczynu 1,5 krotności płacy minimalnej obowiązującej w danym roku, wyliczonej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2020 poz. 2207, z późn. zm.),

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kumulowania kar umownych.

- Maksymalny poziom kar umownych nie może przekroczyć łącznej wysokości 20% Wynagrodzenia brutto.

- Kary będą potrącane na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji Umowy, kara umowna będzie liczona od nowego terminu.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

( 18

(Odstąpienie od Umowy i Rozwiązanie Umowy)

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w innych okolicznościach, jeżeli:

- w stosunku do Wykonawcy, którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588, 2140, z 2022 r. poz. 655);

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub gdy Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy;

- ujawnione w trakcie odbioru wady Przedmiotu Umowy nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając odbiór Robót Budowlanych;

- łączna wartość kar umownych, o których mowa w §17 Umowy, w okresie realizacji Umowy przekroczy 20% (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia;

- jeżeli zwłoka w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania terminowego Wykonawcy przekroczy 30 (trzydzieści) dni;

      - Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

      - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.

      - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót Budowlanych w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty Budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru Robót Budowlanych przerwanych oraz Robót zabezpieczających i Strony dokonają protokolarnego odbioru Robót Budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia;

  - najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania „Protokołu odbioru Robót”, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca usunie urządzenia z zaplecza budowy oraz uporządkuje teren budowy.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Strony dokonają odpowiedniego rozliczenia wykonanego przez Wykonawcę zakresu Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującym prawem, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

      - Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, a postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

(19

(Zmiany Umowy)

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Ilekroć Umowa zastrzega dokonanie danej czynności w formie pisemnej, niezależnie od rygoru, w tym pod rygorem nieważności, dokonanie danej czynności w formie elektronicznej (w rozumieniu art. 781 § 1 KC) stanowi zachowanie tejże formy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Robót Budowlanych, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt b) Umowy, jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność jego przedłużenia z uwagi na:

  - wstrzymanie lub przesunięcie przez Zamawiającego terminu realizacji Robót Budowlanych, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt b) Umowy;

  - zmiany będące następstwem okoliczności określonych poniżej w pkt 3) lub będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

  - zaistnienie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, na zaistnienie którego Strony nie miały wpływu, tj. wojny, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne. Wykonawca powołując się na siłę wyższą ma obowiązek pisemnie poinformować o tym Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia i przedstawić na tę okoliczność wiarygodny dowód wraz z uzasadnieniem. W przypadku niezgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej we wskazanym powyżej terminie, Wykonawca nie będzie mógł powołać się na ww. okoliczności;

  - niekorzystne warunki pogodowe niepozwalające na realizację Robót Budowlanych  
(np. długotrwałe opady atmosferyczne, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury);

  - wystąpienie obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację Robót Budowlanych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) - 5) termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, w przypadkach, gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, bez zmiany cen określonych w Ofercie;

- nastąpią zmiany sposobu wykonywania Umowy opisanego w Umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczne ze względu na okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy

- Uzgodnienie warunków zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu wraz z uzasadnieniem opisującym podstawy konieczności i celowości zmiany Umowy.

- Dokonanie zmian, o których mowa powyżej, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do Umowy podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

§ 20

(Roboty dodatkowe. Roboty zamienne)

1. Zamawiający w trakcie wykonywania Umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania Robót, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub:

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

2. W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych Strony, uzgodnią warunki ich wykonania i podpiszą aneks do Umowy.

3. Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej Umowy ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wykonanie robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji Robót określonych w Dokumentacji projektowej lub zastąpieniu ich innymi robotami. Zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek części prac wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do niniejszej Umowy.

§21

(Postanowienia końcowe)

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

- Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności, wynikających z tytułu realizacji Umowy. Dokonanie cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego jest bezskuteczne wobec Zamawiającego.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- O ile Umowy nie sporządzono z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Datą podpisania Umowy jest data jej podpisania przez ostatnią ze Stron (wskazana poniżej).

- Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy

- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych

do utworu (projekt)

3)    Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO

4)    Załącznik Nr 4 - Oświadczenie podwykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

dla Autora (w przypadku Podwykonawców) (projekt)

5)   Załącznik Nr 5 - Oświadczenie podwykonawcy o braku roszczeń (projekt)

6)   Załącznik Nr 6 - Gwarancja Jakości (projekt)

7)   Załącznik Nr 7 - Kopia polisy OC Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY					                           WYKONAWCA

……………………………..……					………….….……………………..

Załącznik Nr 1 do Umowy

Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Umowy

[pieczęć firmowa Wykonawcy]

[…] dnia […]

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY, IŻ  NIE  BĘDZIE  KORZYSTAĆ  Z  AUTORSKICH

PRAW  OSOBISTYCH  DO  UTWORU

[…], z siedzibą w […], jako twórca utworu wykonanego  w ramach umowy nr […] z dnia […] 20[…] r., zawartej pomiędzy […] i […], oświadczam, że nie będę korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, o którym mowa w artykule 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) względem Zakładu Karnego w Płocku., z siedzibą w Płocku (09-402) przy ulicy Sienkiewicza 22, ani żadnych innych osób, na które przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu będącego przedmiotem umowy nr […] z dnia […]  20 […] r.

Załącznik Nr 3 do Umowy

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Zamawiającego:

Administrator danych osobowych:

- Informujemy, że Zakład Karny w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 22, NIP: 774-10-27-332, jest administratorem danych osób fizycznych zawierających umowę, osób reprezentujących drugą stronę umowy, osób podanych do kontaktu, a także innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy.

- Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail:

Inspektor ochrony danych:

Zakład Karny w Płocku wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w jednostce: iod_zk_plock@sw.gov.pl,

Cele, podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Zakład Karny w Płocku w celu:

- spełnienia wymogów prawnych przez ZK w Płocku, w szczególności podatkowych, rachunkowych 
i archiwizacyjnych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZK Płock jako administratora jakimi są m.in. prawidłowa realizacja zawartej Umowy, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan drugą stroną Umowy, Zakład Karny w Płocku przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zakres danych:

- W przypadku osób fizycznych, będących drugą stroną umowy z ZK Płock oraz osób reprezentujących kontrahenta ZK Płock zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona), nazwisko, numer NIP lub PESEL, zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) i miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane Zakład Karny w Płocku.

- W przypadku innych osób wskazanych do kontaktu lub osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy zawartej z Zakładem Karnym w Płocku zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona), nazwisko, zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) i miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane Zamawiającego.

Odbiorcy danych:

- Pani/Pana dane osobowe Zakład Karny w Płocku może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania).

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Zakładzie Karnym w Płocku (dane kontaktowe powyżej):

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych,

- prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym),

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy jest Pani/Pan drugą stroną umowy z Zakładem Karnym w Płocku.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło pochodzenia danych:

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Zakładowi Karnemu w Płocku przez drugą stronę Umowy (kontrahenta).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Zakład Karny w Płocku nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Załącznik Nr 4 do Umowy

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich

praw majątkowych (w przypadku podwykonawców)

………………………, dnia ………………

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany […],zamieszkała/y w [***] przy ul. […], legitymujący się dowodem osobistym nr […], PESEL […], pełniący funkcję projektanta w specjalności […], oświadczam, że: na podstawie zamówienia nr […] z dnia […] wystawionego przez [***], zwanego dalej „Zamawiającym”, oświadczam, że:

- Jestem autorem i twórcą Dokumentacji dotyczącej […] ” w zakresie wykonanych prac projektowych w specjalności […].

- Wyłącznie mi, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do opracowania  określonego w pkt.1, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

- Opracowanie zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na Zamawiającego;

- Opracowanie stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła;

- Według mojej najlepszej wiedzy, opracowanie ani jego część nie znajdują się 
w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Zamawiającego;

- Przez zamówienie nr […] z dnia […] i w ramach określonego w nim wynagrodzenia przenoszę na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, które wykonałem na rzecz Zamawiającego wraz z wyłącznym prawem udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie wszelkiego rodzaju opracowań przedmiotu zamówienia, w szczególności jego modyfikacji polegającej na skracaniu, dowolnym przerabianiu, przemontowywaniu, fragmentaryzacji, łączeniu z innymi utworami wszelkiego rodzaju.

- Przenoszę na zasadzie wyłączności wszelkie przysługujące mi prawa autorskie 
do opracowania będącego przedmiotem zamówienia nr […] z dnia […] 20[…] roku na Zamawiającego to jest […] na wszystkich znanych polach eksploatacji w szczególności na następujących:

  - utrwalenie,

  - zwielokrotnienie (w tym digitalizację) na dowolnym nośniku dowolną techniką w tym magnetyczną lub optyczną także w ramach przeznaczenia 
do wprowadzenia do sieci internet,

  - wprowadzenie do obrotu,

  - wprowadzenie do pamięci komputera,

  - publiczne odtworzenie,

  - wystawienie,

  - najem,

  - dzierżawa,

  - nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadanie za pośrednictwem satelity,

  - równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub   telewizyjną,

  - wyświetlenie,

  - prezentacji audio wizualnej na nośnikach elektronicznych,  papierowych 
i innych wydaniach w nieograniczonej ilości przez Zamawiającego.

  - retransmisja opracowania będącego przedmiotem zamówienia , o którym mowa w pkt. 1 tego oświadczenia  w jakiejkolwiek części i postaci.

- Zamawiający   ma prawo do wykorzystania opracowania będącego przedmiotem zamówienia nr […] z dnia […] 20 […] roku w dowolnym celu, 
w tym także do celów reklamowych/promocyjnych zarówno w zakresie własnym jak i na potrzeby swoich kontrahentów.

- Przenoszę na Zamawiającego   własność nośników służących do utrwalenia Dokumentacji będącego przedmiotem zamówienia, o którym mowa powyżej.

- Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym oświadczeniu następuje z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 oświadczenia.

- Zamawiający  ma prawo do przeniesienia w części lub w całości praw nabytych do wykonanego przeze mnie  przedmiotu zamówienia nr […] z dnia […] 20 […] roku na osoby trzecie.

Załącznik Nr 5 do Umowy

Oświadczenie składane przez Podwykonawcę Wykonawcy i dalszego Podwykonawcę

[…] dnia […]

Adres: […]

Niniejszym w imieniu […] (dalej „Podwykonawca”) oświadczam(y), iż Podwykonawcy nie przysługują i nie będą przysługiwać w przyszłości jakiekolwiek roszczenia w stosunku do  […] (dalej „Wykonawca”) z tytułu umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą w dniu […] umowy [***] (dalej „Umowa”). W przypadku, nieprawdziwości powyższego oświadczenia Podwykonawca zwalnia Zakład Karny w Płocku, z siedzibą w Płocku (09-402) przy ulicy Sienkiewicza 22, z długu ciążącego na Zakładzie Karnym w Płocku jako „inwestorze”, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego  oraz jako „zamawiającym”, w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 
z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy wynikające z Umowy.

Podwykonawca oświadcza, że Zakład Karny w Płocku. nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie Wykonawcy względem Podwykonawcy .

…………………………………….

Załącznik Nr 6 do Umowy

[pieczęć firmowa Wykonawcy]

Płock, dnia ………r.

GWARANCJA JAKOŚCI

na wykonane przez Wykonawcę zadanie inwestycyjne

pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie Karnym w Płocku”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Wykonawca oświadcza, że wykonał ww. zadanie inwestycyjne zgodnie z umową 
nr […]  z dnia […] 2024 r., zwaną dalej „Umową” dla Zakładu Karnego w Płocku, zwanej dalej „Zamawiającym”.

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość Przedmiotu Umowy, wykonanego przez Wykonawcę w etapie I „zaprojektuj” i etapie II „wybuduj”.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszym dokumentem gwarancyjnym przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, Umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu […] letniej gwarancji 
na wszystkie roboty projektowe i budowlane objęte Umową, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tj. od dnia […] do dnia […] 20 […] r. i w tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania w zakresie, o którym mowa w treści § 12 Umowy (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji, należy je wymienić w załączniku do niniejszego dokumentu gwarancyjnego).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu […] letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tj. od dnia […] do dnia […] 20 […] r., dotyczącej również zamontowanych podczas budowy urządzeń i wyposażenia Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminach określonych w treści §12 Umowy. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji względnie jego części nie mógł korzystać.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. Prawa wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego mogą być przedmiotem cesji uprawnień gwarancyjnych na rzecz innego podmiotu.

......................................................................

(miejsce i data)

Warunki gwarancji podpisali:

W imieniu Wykonawcy:

podpis/y......................................................................

(*podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 
z KRS na dzień wydania Zamawiającemu niniejszej gwarancji jakości )

w imieniu Zamawiającego jako przyjmującego gwarancję jakości, o treści określonej 
w niniejszym dokumencie:

podpis/y:……………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 7 do Umowy

Kopia polisa OC Wykonawcy